|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **3ER INFORME DE GOBIERNO 2018-2021** | | |
| **Acción Relevante** | **Fecha** | **Descripción** |
| Regidora Ma de los Ángeles Ferro Campos | Septiembre de 2020 al septiembre de 2021. | Se le da el seguimiento a la nueva normalidad, derivado a la contingencia sanitaria |
| **Comisión de salud pública, asistencia social y Sistema DIF**  **Municipal** |
| Se sesiona en 6 ocasiones |
| **Comisión Servicios Municipales y Rastro** |  |  |
| Se sesiona en 7 ocasiones | Septiembre de 2020 al septiembre de 2021. | Se resuelven inconformidades del personal de Rastro Municipal. |
|  |  | Se trabaja en los últimos detalles del Programa Municipal Para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. |
| **Apoyos** | **Tipo de apoyo** | **Familias beneficiadas** |
| 260 | Apoyos Generales | Se benefician más de 260 familias con apoyos de despensas, cobijas, medicamento, pañales , traslados, prótesis, etc. |
| 1 | Apoyo funerario | Se benefició a 3 familias, derivado a un apoyo funerario múltiple. |
| 3 | Apoyo Deportivo | Se benefician más 30 familias con la entrega de artículos deportivos |
| **Reg. Eliodoro Peña Mejia** |  | |
| Comisión de Desarrollo Agropecuario |
| Se comisiona en 3 ocasiones | Septiembre de 2020 a septiembre 2021 | Se realizan mesas de trabajo para detallar diferentes entregas de apoyos |
| Comisión de Asuntos Indígenas |  | |
| Se comisiona en más de 5 veces | Septiembre de 2020 a septiembre 2021 | Se realiza la consulta indígena en la comunidad de Misión de chichimecas para la elección del Delegado Municipal |
| Comisión de Delegados Municipales |  | |
| Se comisiona en 5 ocasiones | Septiembre de 2020 a septiembre 2021 | se realizan las gestiones para cambios de delegados donde se requiera. |
| **Apoyos** |  | |
| 280 | Apoyos generales | Se benefician más de 280 familias con apoyos como despensas, medicamento, traslados etc. |
| 26 | Apoyos deportivos | Se benefician más de 26 familias con artículos deportivos, para fomentar el deporte |
| 4 | Apoyos estudiantiles | se beneficial alumnos con apoyos estudiantiles |
| **Reg. Salvador Arevalo Vázquez** |  | |
| Se regalaron despensas para personas vulnerables | 27 de enero de 2021 | Se regalaron despensas para personas vulnerables |
| Se proporcionaron pañales a persona con lesión en la cadera | 10 de febrero de 2021 | Se proporcionaron pañales a persona con lesión en la cadera |
| Se regalaron despensas para personas afectadas por la pandemia | 22 de marzo de 2021 | Se regalaron despensas para personas afectadas por la pandemia |
| Se proporcionaron 20 despensas a personas afectadas por la pandemia | 26 de marzo 2021 | Se proporcionaron 20 despensas a personas afectadas por la pandemia |
| Se proporcionó medicamento para un niño con un problema psicomotor | 17 de marzo de 2021 | Se proporcionó medicamento para un niño con un problema psicomotor |
| Se le proporciono una silla de ruedas a una señora de escasos recursos | 05 de abril de 2021 | Se le proporciono una silla de ruedas a una señora de escasos recursos |
| Se le proporciona despensa a mama soltera afectada por la pandemia | 15 de julio de 2021 | Se le proporciona despensa a mama soltera afectada por la pandemia |
| Se apoya con pago funerario a familia de escasos recursos | 25 de febrero de 2021 | Se apoya con pago funerario a familia de escasos recursos |
| Se apoya con despensas a 60 familias afectadas por la pandemia | 1 de julio de 2021 | Se apoya con despensas a 60 familias afectadas por la pandemia |
| Se apoya con cobijas a 30 familias vulnerables | 10 de diciembre de 2020 | Se apoya con cobijas a 30 familias vulnerables |
| Se apoya a familia afectada por la pandemia con traslado | 26 de marzo de 2021 | Se apoya a familia afectada por la pandemia con traslado |
| **Reg. Mireya Guadalupe Olalde Sánchez** |  | |
| Funerales y gastos funerarios | Octubre 2020-agosto 2021 | Apoyo de personas en gastos funerarios de cabecera municipal |
| Pensión recreativa y estudiantil | Octubre 2020-agosto 2021 | Entrega de apoyos estudiantiles para pago de colegiaturas y pago de apoyo para titulación. |
| Apoyos generales | Octubre 2020-agosto 2021 | Beneficiando a 200 familias de bajos recursos con apoyo de despensas, traslados, compra de medicamentos, realización de estudios médicos y apoyo de silla de ruedas. |
| Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas | Octubre 2020-agosto 2021 | Apoyo a 2 club deportivos con uniformes deportivos y trofeos, así como a otras personas con material deportivo como balones y guantes de box. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 12 de febrero 2021 | Análisis de bases para programa de becas deportivas 2021 y estímulos deportivos 2021 de la dirección de deportes, aprobándose bases para llevar a cabo dichos programas como lo estipulan las mismas. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 25 de febrero 2021 | Análisis del concurso "mural y valores “de la dirección de cultura y recreación, aprobando que se lleve a cabo dicho concurso y se haga con bases específicas sobre premiaciones. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 05 de marzo 2021 | Aprobación del concurso de voceos para mural "cultura y alores en fachada de la dirección de cultura y recreación, aprobando bases de dicho concurso. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 16 de marzo 2021 | Análisis y aprobación sobre adeudos de servicios de agua potable en instituciones educativas, acordando que sea el consejo de la junta municipal de agua potable quien dictamine el porcentaje de descuento y en base a ese acuerdo se suba a sesión ordinaria con el h. Ayuntamiento en la próxima reunión. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 19 de mayo 2021 | Análisis para las bases de la reina del espacio del auditorio municipal, aprobándose tomar en cuenta las partes interesadas y la antigüedad de las personas que solicitan el espacio. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 27 de mayo 2021 | Análisis sobre la solicitud del Dr. Javier Torres, para el conocimiento del cronista actual y la solicitud de pedir perdón a la comunidad de misión de chichimecas por los diversos  actos provocados por generaciones de habitantes del municipio llegando al acuerdo de  revisar si compete o no legalmente al municipio otorgar dicho perdón, bajo una revisión que se está realizando ya que no se puede dar respuesta sin respaldo de información. |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 06 de julio 2021 | Análisis de estudio para utilizar las instalaciones del lienzo charro a efecto de evitar el detrimento de dicho espacio, dictaminando los integrantes instruir al Lic. Martin Iván  Valadez Espínola, encargado de despacho del área jurídica para que presente una propuesta para elaboración de un reglamento general para uso y goce de los espacios públicos del municipio. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comisión de educación, cultura, recreación y deportes | 17 de agosto 2021 | Análisis sobre la propuesta de la comisión mexicana de promoción gallística quien solicita analizar el proyecto para declarar patrimonio cultural inmaterial la gallística y  demás tradiciones en el municipio de San Luis de la Paz, dictaminando los presentes no  tener la autoridad necesaria para realizar dicha petición y solicitando más información  específica y legal del tema |
| Reg. Gabriela Teran Ramos |  | |
| Funerales y gastos funerarios | Octubre 2020-agosto 2021 | Apoyo de personas en gastos funerarios de cabecera municipal |
| Pensión recreativa y estudiantil | Octubre 2020-agosto 2021 | Entrega de apoyos estudiantiles para pago de colegiaturas y pago de apoyo para titulación. |
| Apoyos generales | Octubre 2020-agosto 2021 | Beneficiando a 190 familias de bajos recursos con apoyo de despensas, traslados, compra de medicamentos, realización de estudios médicos y apoyo de silla de ruedas. |
| Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas | Octubre 2020-agosto 2021 | Apoyo a 2 club deportivos con uniformes deportivos y trofeos, así como a otras personas con material deportivo como balones y guantes de box. |
| Sesión de igualdad de genero | 22 de febrero 2021 | Sesión con comisiones unidas de igualdad de género, derechos humanos y atención a grupos vulnerables, gobierno y reglamentos, hacienda, patrimonio y cuenta pública para el análisis de la creación del instituto de la mujer, acordándose realizar la comparación de los beneficios y desventajas para que se haga instituto o dirección descentralizada. |
| **Reg. Lic. Marco Alonso González Arredondo** |  | |
| Promoción de los derechos humanos | 11 de enero 2021 | Se trabajó de la mano con la PGDHEG a fin de que se pueda llevar la unidad móvil a diferentes comunidades de su municipio. |
| Comisión de derechos humanos | 29 de enero de 2021 | Se ha dado el seguimiento respecto a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato respecto a los expedientes vigentes que existen dentro de la administración. |
| Comisión de derechos humanos | 04 de mayo de 2021 | Dentro de la comisión de Derechos Humanos se realizaron trabajos para la Propuesta de Reglamento municipal para garantizar el derecho a la manifestación. |
| Comisión de derechos humanos | 17,18 19 de agosto de 2021 | Se trabajó de la mano con la PDHEG, para llevar acabo la capacitación para los encargados de hacer cumplir la ley por medio de las nuevas tecnologías para generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos. |
| Apoyos generales | Octubre 2020- Septiembre 2021 | Se beneficiaron a 180 familias con la entrega de vales de despensa, al igual que con apoyo económico para la compra de medicamentos y realización de estudios médicos así como apoyo para cubrir traslados de pacientes. |
| Apoyos deportivos | Octubre 2020- Septiembre 2021 | Se apoyó a dos club deportivos del municipio con la compra de uniformes deportivos, así como reconocimientos para deportistas destacados. |
| Apoyos estudiantiles | Octubre 2020- Septiembre 2021 | Se entregaron apoyos para pago de colegiaturas a estudiantes de escasos recursos, así como la entrega de útiles escolares. |
| Apoyos funerarios | Octubre 2020- Septiembre 2021 | Se beneficiaron a 6 familias aportando una parte para cubrir gastos funerarios. |
| **Regidor Ingeniero Issac Torres Ortiz** |  | |
| Entrega de apoyos a la ciudadanía | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se apoyó a ciudadanía con despensas, medicamentos y pagos hospitalarios. |
| Entrega de despensas | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se entregó un total de 258 despensas en apoyo a la economía de las familias ludovicenses de las comunidades y cabecera municipal. |
| Apoyos con medicamentos y pagos hospitalarios | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se dio a tención a la ciudadanía con apoyo de medicamentos y pagos hospitalarios. |
| Se otorgaron apoyos deportivos | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se otorgaron apoyos en favor del sector deportivo: compra de trofeos, material deportivo y uniformes. |
| Se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias de la comisión de contraloría municipal | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se atendieron varios asuntos para dar a atención y seguimiento a las funciones de la Contraloría Municipal; y atención a acuerdos del H. Ayuntamiento. |
| Se llevaron a cabo 4 comisiones unidas, encabezadas por la comisión de fomento económico y turismo. | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se atendieron diversos puntos para dar atención y seguimiento a acuerdos del H. Ayuntamiento, en conjunto con otras comisiones competentes para los temas abordados. |
| Se gestionó en conjunto con la dirección de desarrollo económico, recurso para la reactivación económica, por las afectaciones de la contingencia sanitaria covid-2019. | Octubre 2020 - septiembre 2021 | Se gestionó en conjunto con la dirección de desarrollo económico, recurso económico para atender la reactivación económica en el municipio, otorgando apoyos a los comerciantes locales afectados por la contingencia sanitaria covid-19. |
| Se trabajó en conjunto con la dirección de desarrollo turístico, para la reactivación del sector turístico, ante las afectaciones de la contingencia sanitaria covid-19. | Octubre 2020 - septiembre 2021 | En conjunto con la dirección de desarrollo turístico se está trabajando para reactivar la actividad del sector turístico. |
| **Regidora Profra. Aidaveth García Mojarás** |  | |
| Apoyos de la partida de gastos generales, se apoyaron a personas de escasos recursos con medicamentos, apoyos con despensas a personas de escasos recursos, de comunidades  tanto en cabecera municipal, apoyo con despensa para personas discapacitadas, apoyos grupales para adeudo hospitalario,  apoyo para pago estudiantil | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Esta vez se beneficiaron a familias de comunidades, así como de cabecera municipal debido a la situación por la cual estamos atravesando por la pandemia del COVID-19 De los cuales se beneficiaron a familias en general y alumnos de las diferentes instituciones educativas, con esto beneficiando a los alumnos para así poder continuar con sus estudios. |
| Apoyos funerarios los cuales son grupales con los compañeros regidores | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Se otorgaron 6 apoyos Funerarios y de los cuales se beneficiaron a 6 familias |
| Apoyos estudiantiles | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Se apoyó con pago estudiantil con pago de inscripción de Licenciatura de la escuela  Superior de Danza Folclórica |
| Apoyos deportivos | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | No se presentaron apoyos |
| Comisión presidida, comisión de desarrollo social y rural | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2022 | En esta comisión que dignamente represento e estado pendiente con el Director de Desarrollo Social para checar el status que guarda la Dirección en referencia a la entrega de los diferentes apoyos que lleva la misma. |
| Regidor Profr. Javier Ramírez Enríquez |  | |
| Apoyos de la partida de gastos generales, se apoyaron a personas de escasos recursos con medicamentos, apoyos con despensas a personas de escasos recursos, y personas con discapacidad. | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Esta vez se beneficiaron a familias de comunidades así como de cabecera municipal debido a la situación por la cual estamos atravesando debido a la pandemia del Covid 19, de los cuales también a personas con discapacidad. |
| Apoyos funerarios los cuales son grupalmente con los compañeros regidores. | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Se otorgaron 4 apoyos funerarios y de los cuales se beneficiaron a 4 familias. |
| Apoyos estudiantiles. | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Se apoyó con pago para inscripción de licenciatura de la escuela superior de danza folclórica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyos deportivos. | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | No hubo apoyos |
| Comisión presidida, comisión de atención a migrantes. | Octubre del 2020 al 30 de Agosto de 2021 | Esta comisión se apoyó con las gestiones en el ámbito estatal y federal y en conjunto con el director de dicha dirección |
| Deportes |  | |
| Apertura y remodelación gimnasio municipal | Marzo | El gimnasio municipal se renovó en cuanto a instalaciones sin embargo no solo se quedó en una remodelación también a partir de que las disipaciones del sector salud para abrir estos espacios lo permitieron se logró tener una instructora la cual desde marzo a la fecha por semana logra atender de manera personalizada a más de 100 usuarios. Cabe destacar que todo este servicio que ha brindado la dirección de deportes desde el año pasado ha sido completamente gratuito. Continuando con la remodelación del gimnasio municipal, se colocaron los nuevos aparatos deportivos sumando a la opción de activación física en tiempos de pandemia. |
| Premio Municipal del Deporte | Noviembre | Se premia a todos los deportistas y entrenadores destacados en el ámbito deportivo con un reconocimiento por su trayectoria. |
| Becas y estímulos deportivos | Marzo | Para garantizar que los atletas demuestren sus capacidades y tengan todo lo que necesitan, se necesita estimular a través de recurso económico a los atletas, con esto se motivan a continuar colocando en lo alto a San Luis de la Paz |
| Apoyos únicos económicos a ligas, clubes y academias deportivas | Marzo | Debido a la propagación de la pandemia, uno de los sectores más afectados fue el deportivo, el cual para poder garantizar su reactivación económica se contemplaron apoyos económicos de $10,000.00 pesos. Para minimizar el impacto económico por el cierre de instalaciones deportivas. |
| 2º edición de Mini Olimpiada del Servidor Público | Septiembre | El estrés laboral es una de las enfermedades más presentes en el ámbito laboral, por lo que nos dimos a la tarea de crear actividades que generaran un ambiente de convivencia y recreación, así como generar espaciamiento y comunicación entre los integrantes de la administración municipal, con el objetivo de minimizar los estragos creados por la pandemia, se genera la sana competencia y activación física. |
| Programa "Hogar Activo" | Octubre | En áreas de continuar con la promoción de hábitos saludables la dirección de deportes opto por continuar su labor mediante el programa “Hogar Activo” donde se realizaron más de 50 activaciones de diferentes índoles por ejemplo recreativas encaminadas a los niños, niñas y adolescentes, planes de entrenamiento diferenciados según los objetivos y la condición física de cada persona y por último el Zumba el cual iba encauzado a las personas con interés de activarse mediante el baile y el ritmo de la música. Dentro de estas activaciones virtuales es complicado llevar el número de personas actividades sin embargo entre todas las actividades se tuvieron más de 100 mil visualizaciones entonces podemos estar seguros que se llegó a muchas personas interesadas en activarse. |
| Torneo de futbol "Barrios" | Octubre | El torneo de barrios reanudo sus encuentros deportivos esto con el objetivo de fomentar la participación y sano desarrollo de los jóvenes de las diferentes colonias, barrios y comunidades de San Luis de la Paz además se busca lograr una cultura deportiva, que prevenga de vicios, consumo de drogas, actos delictivos y con esto mantengan su mente interesada en el deporte. Actualmente el torneo de barrios está constituido por más de 20 equipos dando un total de más de 400 participantes. |
| Capacitaciones laborales | Marzo | La pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19 afecto a diferentes sectores de la población entre ellos el laboral, se detectó que el nivel de estrés estaba aumentando en los trabajadores y por la falta de herramientas no sabían cómo combatirlo. Ahí fue donde la dirección de deportes a través del área de cultura física genero un programa de capacitación el cual consistía en pausas activas durante la jornada laboral esto con el fin de sacar de la rutina de sedentarismo que en muchas ocasiones los trabajadores se ven envueltos por las actividades que realizan en su día a día. |
| Activación física laboral | Marzo | Las activaciones recreativas en las empresas y dependencias, así como las capacitaciones de pausas activas buscan liberar de esteres a los trabajadores en sus jornadas laborales mediante actividades físicas de manera más divertida. Estas actividades tienen un impacto mayor en la integración de los trabajadores por su aspecto recreativo y en ocasiones competitivo a la hora de realizarlas. En este programa se atendieron a más de 20 empresas y dependencias teniendo un máximo de 25 personas por activación esto con el fin de seguir las medidas recomendadas por el sector salud. |
| Programa "Zumba en tu colonia" | Noviembre | El programa de Zumba en tu colonia está dirigido a toda la población de San Luis de la interesada en activarse de manera rítmica. Este programa comenzó en Julio debido a que fue cuando las autoridades de Salud dieron autorización de comenzar con estas actividades. Se comenzó en Julio donde se atendieron diferentes espacios destinados a la actividad física dentro de San Luis de la Paz, así como también en las diferentes comunidades interesadas en este servicio. Se atendieron a más de 150 personas desde edades de 10 años hasta personas de la tercera edad. |
| Evento pintando el San Luis que Queremos | 01 de Marzo 2021 | Se crearon galerías urbanas con un total de 22 murales plasmados por artistas locales, mostrando cultura y tradiciones de San Luis de la Paz; además de integrar 25 artistas locales se logra crear espacios donde jóvenes y adultos expresen sus inquietudes a través del arte y la cultura. |
| Entrega de Tamboras | 31 de Marzo 2021 | Con el objetivo de revalorar la práctica e interpretación de las danzas como manifestaciones propias de identidad y respeto a nuestras tradiciones. Se realizó la entrega de tamboras a 35 danzas del municipio de San Luis de la Paz. |
| Elaboración de mural "Encuentro en el tiempo" | 11 de Junio 2021 | Realización de Mural "Encuentro en el tiempo", con el proyecto se logró rescatar un espacio dedicado al arte, así como proyectar nuestra cultura y tradiciones del municipio. |
| Concurso Mural "Cultura y Tradiciones" | 09 de Junio 2021 | Se llevó a cabo el primer concurso de propuestas murales "Cultura y Tradiciones", logrando estimular la creativa, investigación sobre la historia de San Luis de la Paz y acercamiento de jóvenes artistas. Plasmando el mural ganador en la fachada de Casa de Cultura. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Circuito Cultural | Marzo- Octubre 2021 | Siendo importante el arte y cultura del municipio, se transmite en redes sociales el programa circuito cultural mostrando artesanías y alimentos de nuestra región, logrando que la población conozca el procedimiento de elaboración, nuestras costumbres y productos locales. Además de ayudar a los artesanos y artistas a promoverse. |
| Talleres Virtuales | Octubre 2020- Agosto 2021 | A través de 45 talleres virtuales se logró continuar con la enseñanza artística y crear espacios dedicados a fomentar la creativa de niños, jóvenes y adultos. |
| Un Pasaje por la Historia de San Luis de la Paz | Agosto- Octubre 2021 | Promover a través de cápsulas en redes sociales la riqueza de nuestra Historia del municipio; siendo una alternativa de dar a conocer a las nuevas generaciones la cultura y orígenes de San Luis de la Paz. |
| Actividades de Fomento a la lectura | Octubre 2020- septiembre 2021 | Por medio de actividades y talleres virtuales de fomento a la lectura, se logra a través de las bibliotecas públicas contar con mas de 12,00 doce mil usuarios. |
| Organización Ciudadana |  |  |
| Donación NATURA QUALITY FOOD | 12/04/2021 | Se recibió la cantidad de 121,762 kg de tomate el cual se repartió en cabecera en las siguientes colonias: Fraccionamiento La Espiga, Dos Plazas, Cristo Rey, Jardines de San Ignacio, El Mezquital, Lázaro Cárdenas, Nuevo México, Vista Hermosa, Doctores, ISSSTE, Lomas de la Paz, Cerro Prieto, La Esperanza Sur, Nueva del Sol, El Quijay, Ampliación La Huerta, Benito Juárez, Magisterial, Vicente Guerrero, Loretito, Banda de Abajo y Arriba, La Virgencita, Campestre, Nueva San Isidro, La Central, Señor Ecce Homo, El Bosque, La Montañita, El Internado. En las siguientes comunidades: Paso de Vaqueros, Manzanares, La Misión, San Juan, Zamarripa, Las Pilas, Palos Altos, Curinitzi, Los Remedios, Las Beatas, La Esquina, San Pedro, El Chivato, La Soledad del Chivato, El Chimal, El Llanito, San Juan Primero, Providencia de los Ángeles, Providencia de los Molina, El Charco, San Agustín Primero y Segundo, San Antonio de Padua, El Paraíso, Fracciones de Lourdes, San Antonio de Padua, Charco Largo, El Nacimiento, Paredón, Sauz reposo, esto ocasionaba que el flujo de agua potable se minimizará y se dosificará por horas a las diferentes zonas de la ciudad lo cual se reflejó como escases.  A partir del 25 de junio del presente año se da por concluida la implementación en el cambio del medio filtrante en el proceso que se le realiza al agua extraída de la presa "Paso de Vaqueros", se remplazó la arena sílica y antracita por el mineral llamado zeolita, todo esto derivado a la situación descrita de hace dos años, al haberse presentado altos niveles de manganeso en el agua, lo cual causo esa coloración de tono café, que además generó una producción escasa e intermitente, ahora con este nuevo mineral se logró mitigar dicha presencia en el agua, logrando mantener una producción y distribución continua al municipio. Donde la calidad del agua es excelente.  de Guerrero, Las Enramadas, La Nueva Luz, Berlín, San José de Vista Hermosa, Los Pirules, La Esperanza, Rancho de Guadalupe, Palomas, La Escondidita, Cerritos, Tinaja, El Toreador de Abajo, Toreador de En medio, Toreador de Arriba, San Isidro, San Ignacio,  San Nicolás, La Cantera, San José de Jofre, El Chupadero, Los Plátanos, Vergel de |
| Donación NATURA QUALITY FOOD SPR de RL de C.V. | 02/07/2021 | Se recibió 4210 kg de tomate y se repartió en las siguientes comunidades De: El Sauz 3,  La Cantera, Paso Colorado, Mineral De Pozos, La Escobilla y San Isidrito. |
| Donación NATURA QUALITY FOOD SPR de RL de C.V. | 11/08/2021 | Se recibió 5710 kg de tomate y se repartió en las siguientes comunidades: Ortega, La Semita, San Pedro de la Cruz, El Refugio, San Juan de los Rangeles, Purísima de Cerro Grande, Buenavista, Puerto del Gato, San José de Vista Hermosa, El Sauz, El Tepetate del Norte, San Antonio de las Texas y Jardines del Alba. |
| CADI |  |  |
| El centro fue uno de los primeros en el estado, que comenzó a laborar en la pandemia, llevando a cabo protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios y así apoyar a los padres de familia. | ago-20 | En agosto 2020, se abrió CADI para apoyar a padres de familia trabajadores en apoyo y cuidado de sus hijos. |
| Ingreso de niño con autismo | abr-21 |  |
| Taller de lengua a señas | abr-21 | Taller impartido a niñas y niños de CADI. |
| COMEDORES |  | |
| Entrega de insumos a los 48 comedores que se encuentran registrados en SMDIF, mediante despensas. | 10 de octubre 2020 a junio 2021 | Se entregan insumos en forma de despensa por la cantidad de 4355, así mismo raciones a granel a los 48 comedores registrados en SMDIF, de los cuales 40 se encuentra dentro de escuela y 8 fuera de ella, en los cuales son beneficiados 1723 personas. |
| CONTABILIDAD |  | |
| Informes financieros al ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato) Ley General de Contabilidad Gubernamental | TRIMESTRAL | Entrega oportuna de informes financieros al ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato) |
| Inventarios | SEMESTRAL | Revisión semestral física de Inventarios |
| DESAYUNOS |  | |
| Entrega de desayunos escolares ciclo 2020-2021 | Agosto 2020 - Julio 2021 | Entrega de alimentos de manera gratuita a alumnos inscritos en el programa de los  niveles preescolar, primaria y centro de atención múltiple ante |
| Entrega de "Asistencia alimentaria durante los Primeros mil días de vida" | Agosto 2020 - Julio 2021 | Entrega de alimentos de manera gratuita a niños y niñas inscritos en estancias infantiles interesadas |
| GERONTOLOGICO |  | |
| INAPAM | Octubre 2020 - Agosto 2021 | 1,513 Afiliaciones de adultos mayores de 60 años al programa INAPAM para poder tener los beneficios que el programa ofrece como descuentos en pagos como predial y agua potable, así como los servicios de transporte y muchos otros en algunas otras ciudades. |
| Grandes sonrisas | Octubre 2020 - Agosto 2021 | 85 acciones de Brigada dental con el objetivo de ofrecer a los adultos mayores una mejor calidad de vida mediante revisión extracción y la colocación de prótesis dentales dirigida a cualquier adulto mayor de 60 años, perteneciente al municipio quien se traslada a los posibles beneficiarios para toma de muestra y nuevamente para entrega de prótesis. |
| Asistencia Social | Octubre 2020 - Agosto 2021 | 75 personas beneficiadas con la gestión de aparatos ortopédicos y pañales para personas 2 personas beneficiadas con prótesis de pierna, se realiza la gestión para cualquier persona con vulnerabilidad económica y/o discapacitada. |
| INCLUSIÓN A LA VIDA |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recepción e inicio de más de 60 tramites de la Credencial  Nacional de Discapacidad | Octubre del 2020 a agosto del  2021 | Recepción e inicio de más de 60 tramites de la Credencial Nacional de Discapacidad que traerán beneficios para la misma cantidad de familias (Descuentos del 50% al viajar en autobuses, al tramitar su pasaporte, descuentos de 5% al surtir recetas médicas en casi todas las farmacias ISSEG del estado, entre otros) |
| Clases de alfabetización, certificación y Lengua de Señas  Mexicana para personas con discapacidad auditiva mayores de  15 años. | Marzo del 2021 a 12 de agosto del 2021 | Clases de alfabetización, certificación y Lengua de Señas Mexicana para personas con discapacidad auditiva mayores de 15 años (más de 15 usuarios permanentes) lo cual va a beneficiar a la misma cantidad de familias al preparar a las mismas personas con discapacidad para poder obtener un empleo y mejorar sus oportunidades y la comunicación en la sociedad. |
| PROCURADURIA |  | |
| Asesorías jurídicas, asistencia social, canalizaciones, NNA en resguardo, diagnostico de vulneración, representaciones en procedimientos judiciales, menores repatriados. | Enero - octubre 2021 | Se busca brindar información jurídica de forma gratuita a todas aquellas personas de escasos recursos o que se encuentren en un estado de vulnerabilidad para la solución de conflictos del orden familiar. |
| Valoraciones psicológicas seguimiento de NNA en resguardo y red familiar, dictamen pericial, convivencias supervisadas, atención psicológica a población abierta. | Enero - octubre 2021 | La terapia es un tratamiento que se usa como medio para resolver problemas de la vida diaria. Su principal instrumento de curación es la comunicación que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos y con esto resolver conflictos del orden familiar. |
| Investigaciones sociales, seguimientos, dictámenes asistencia social, estudios socioeconómicos. | Enero - octubre 2021 | Atención proporcionada en el hogar de niñas, niños y adolescentes y la familia con el objetivo de conocer la realidad socio-económica, ambiental y cultural. Complementar el diagnostico, estimular la participación activa de la familia, realizar intervención social con fines de fomento, protección, recuperación y solución a problemas del orden familiar. |
| REHABILITACIÓN |  | |
| Terapia de lenguaje | Ingreso de Paciente: agosto 2019.  Luis Fernando Elizondo Martínez  Edad 7 años, Ingresará a segundo grado de primaria tel.  4686898592 Dom: Blvd. Sierra  Gorda 119 col. La Central | El paciente Luis Fernando ingresa al servicio de Terapia de lenguaje porque el menor presentaba omisión de fonemas, lenguaje poco entendible y rápido, ocasionándole inseguridad en él mismo, después del trabajo en casa y en el centro, Luis Fernando ha tenido muchos avances muy significativos como son: lograr articular aquellos fonemas que aún no estaban presentes, muestra seguridad para intervenir en conversaciones en las que respeta turnos, hay coherencia en las mismas, hace relatos de algún acontecimiento que para él es importante compartir, logra hablar fuerte, claro y despacio. |
| Terapia Psicológica | Ingreso de Paciente: 18/marzo/21  Paciente: Araceli Rodríguez  Rangel, 28 años Dom: Vicente  Suarez #109 Col. La montañita | La paciente llega a rehabilitación física por presentar dolor constante a nivel de las plantas de los pies, conociendo esta situación como diagnóstico médico de fascitis plantar y escoliosis lo que de manera consiente le generaba ansiedad y estados depresivos, por lo que, la canalizan a psicología. Dentro del proceso psicológico se identifican sentimientos de culpa, frustración, crisis de ansiedad y episodios depresivos que se manifestaban en pensamientos suicidas, al acudir constantemente a sus citas en psicología se logra estabilizar el estado emocional mediante técnicas de relajación aplicadas en terapia y con repetición en casa, así como aprender a reconocer fortalezas y habilidades que no se han visto afectadas debido a diagnóstico médico, logrando una mejoría en su tratamiento tanto físico como emocional, realizando manualidades que le han ayudado a encontrar un nuevo sentido a su vida, desde el enfoque aquí y ahora, interpretando las situaciones vívidas como experiencia y lograr que los pensamientos s  reposo, esto ocasionaba que el flujo de agua potable se minimizará y se dosifi |
| Terapia Física y Ocupacional | Ingreso 7/11/20 Paciente: Jesús Ivan Rojas Téllez 2 años | Ingresa a terapia física para el control cefálico y tronco, tono muscular disminuido, no se puede sentar y no sigue órdenes. Se logra control de tronco y cuello notablemente, su tono muscular es bueno a lo que se observan movimientos más controlados a lo que se refiere a terapia ocupacional para patrón de marcha y apoyo, el tomar objetos y trabajar pinza fina y gruesa y control motor para seguir indicaciones y el que preste atención a lo que hace. Actualmente los avances han sido notorios, ya que, sigue órdenes, toma los objetos finos y gruesos y realiza actividades complejas como el tomar granos, pesos, cuchara, llevar pelota y patear o lanzarla con las manos, la madre nota mucho el avance y está muy contenta con los resultados, sin embargo, es trabajo en equipo, terapistas-paciente-madre, ya que realiza las tareas en casa, lo que ha logrado el avance tan favorable. |
| SIPINNA |  | |
| Ciclo de diálogos de participación de NNA en tiempos de Covid19 | Fecha del 29 de octubre al 15 de julio 2021 | 1er diálogo 2021 con fecha: 23 de abril 2021 con el tema: "Respeto y garantía a los derechos de NNA en el ámbito educativo desde el enfoque psicoemocional”, 2do diálogo 2021 con fecha 16 de julio del 2021 con el tema: “Me preparo emocionalmente para el regreso a clases, para maestros y padres de familia de la zona 511 de primarias”  3er diálogo 2020 “Por el derecho a participar de niñas y adolescentes, poderosas, libres y seguras”, dirigido a la comunidad educativa de la escuela Manuela S. de Borja.  4to diálogo 2020 “Permanencia y avance escolar un reto para las adolescencias actuales e tiempos de pandemia” dirigido a adolescentes de las Escuelas de Nivel Medio  Superior de nuestro municipio con fecha, 27 de noviembre del 2021.  5to diálogo 2020 "como lograr mis metas en tiempos de pandemia" dirigido a comunidad educativa universitaria del municipio. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jornada de Capacitaciones a Servidores Públicos y Privados en las área de: Salud pública y privada, escolar, jurídica, seguridad pública, protección, bomberos. | del 25 de marzo al 15 de julio 2021 | 1er capacitación para el H. Ayuntamiento el 25 de marzo 2021 con el tema: “La importancia de visibilizar los derechos de NNA en el ejercicio de sus funciones” la capacitación fue impartida por la procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.  2da capacitación para directores del área de la Administración Pública Municipal el 28 de abril del 2021, con el tema: “La importancia de visibilizar los derechos de NNA en el ejercicio de sus funciones” impartida por la procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.  3era capacitación para el área de Seguridad Pública, 911, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos con el tema: “La importancia de la especialización de sus funciones en la atención de los derechos de NNA”.  4ta capacitación para personal del Sistema DIF Municipal e integrantes de Red Municipal de Salud Mental, 22 de junio del 2021 con el tema: “Atención y canalización adecuada de asuntos de NNA.  5ta capacitación para personal de hospitales públicos y privados del municipio realizada 15 de julio 2021 con el tema: “Atención y canalización adecuada de NNA impartida por la procuraduría de protección de NNA del Estado de Guanajuato. |
| UPAI |  | |
| 12 adultos mayores en situación de abandono, ya se encuentran con su red familiar. | Período 2020-2021 | De recibe denuncia de adultos mayores en situación de abandono, por medio de visitas domiciliarias de seguimiento para la sensibilización a los familiares para integrar al adulto mayor a su red familiar. Así mismo, se realizan visitas de supervisión a la familia para la atención de calidad al adulto mayor. |
| Atención a 8 migrante para establecer contacto con sus familiares para su integración | Período 2020-2021 | Se recibe denuncia de migrantes en situación de calle y/o hospitalizados, se hacen las gestiones para localizar a sus familiares y se reincorporen a la familia. |
| 10 hombres canalizados al centro jóvenes guerreros y 6 a la capa dolores hidalgo para recibir tratamiento para la deshabituación  del consume de drogas | Período 2020-2021 | Se detecta jóvenes y adultos con problemas de uso y abuso de estupefacientes, y se realiza la canalización para la rehabilitación. |
| 225 asesorías legales a población abierta. | Período 2020-2021 | Se atiende a las personas que se acercan a pedir asesorías jurídicas, orientando a la población a que realicen o hagan su trámite de manera efectiva, dándoles el seguimiento necesario a sus necesidades. |
| 611 sesiones psicológicas. | Período 2020-2021 | Se da respuesta inmediata a las atenciones psicológicas pedidas por la ciudadanía, dándoles un seguimiento preciso a cada una de ellas, dependiendo su solicitud. |
| 55 niños incorporados en el programa "Padrino de Corazón" | Período 2020-2021 | Se da un seguimiento integral a cada uno de los niños incorporados al programa, así como un apoyo alimentario cada mes. |
| 3 concursos de prevención: “día de la familia, día del niño y lo que extraño de mi familia”. | Período 2020-2021 | Concurso sobre valores, lo mejor de ser niño y lo que extraño de mi familia, dirigidos a la población ludovicenses. |
| DESARROLLO SOCIAL |  | |
| Entrega de calentadores solares | 08 de Agosto de 2021 | Adquisición y suministro de 692 calentadores solares |
| Entrega de Estufas Ecológicas | 08 de Julio de 2021 | Adquisición y suministro de 250 estufas ecológicas |
| Entrega de paneles solares | 23 de Septiembre del 2021 (tentativa) | Adquisición y suministro y puesta en servicio de 32 sistemas aislados de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos. |
| Electrificaciones 2020 | 31 de Julio de 2021 | Ampliaciones de redes de distribución de energía eléctrica |
| Infraestructura indígena | 17 de Mayo de 2021 | Ampliacion del sistema integral de agua potable (primera etapa) para beneficiar a las localidades indígenas misión de chichimecas y paso colorado (Perforación, ademe y estudios de pozo de agua potable). |
| Infraestructura indígena | 22 de Julio de 2021 | Rehabilitación de tanque elevado de agua potable para beneficiar a la localidad indígena paso colorado |
| Entrega de cemento | 4 de Febrero del 2021 | Adquisición y suministro de 3030 Bultos de 50 KG de Cemento gris tipo Portland marca Cuvasa (año 2020) |
| Entrega de cemento | 17 de Junio del 2021 | Adquisición y suministro de 892.5 Toneladas de Cemento gris tipo Portland marca Cuvasa (año 2021) |
| Laminas 2021 | 28 de Julio de 2021 | El proyecto consiste en la entrega de paquetes de láminas galvanizadas calibre 30 |
| Asesoría y capacitación a núcleos agrarios | 7 de Mayo de 2021 | Capacitación, orientación y asesoría, integración de expedientes, trámites administrativos, integración de demandas, representación legal y administrativa en materia agraria. |
| Actos Civicos escolares | 5 y 24 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo 2021 | Fomentar en nuestros alumnos el respeto y amor por nuestros símbolos patrios, así como el rescatar los valores de libertar, justicia, tolerancia, honestidad, lealtad, entre otros. |
| Colaboración con la Delegación de educación para el rescate de alumnos de media superior. | En el mes de abril del 2021 | Dicha colaboración tuvo como finalidad el rescate de los alumnos que salieron de tercero de secundaria para invitarlos a que se inscribieran al nivel medio superior y de esta manara contribuir a la disminución del rezago educativo en nuestro municipio atendiendo a más 600 alumnos de todo el municipio. |
| Colaboración con la Delegación de educación para el rescate de alumnos de educación básica. | En el mes de agosto y septiembre  2021 | Dicha colaboración tiene como finalidad el rescate de los alumnos de educación básica (primaria y secundaria) y de esta manara contribuir a la disminución del rezago educativo derivado de la pandemia en nuestro municipio atendiendo a más 1000 alumnos de todo el municipio. |
| Proyecto Planet Youth | 01 de mayo 2021 | Con el objetivo de vincular y sumar esfuerzos entre el municipio, la secretaria de salud, la secretaria de educación se poner en marcha el proyecto Planet Youth para la prevención de adicciones en jóvenes |
| Gestiones | 09 de octubre del 2020 a la fecha | Apoyo en la gestión a instituciones educativas para realización de infraestructura a través de la dirección de Obras Públicas, así como gestiones de la ciudadanía en general. |
| Escrituración de Predios Rústicos | Mediados de Octubre 2021 | Tramite de regularización de Predios Rústicos, agrícolas y ganaderos de pequeña propiedad. |
| Entrega de techos | Techos convenio con SEDESHU se entregaron el día 12 de febrero  de 2021, para el cierre oficial | Entrega de programa de Techo digno, cierre del programa Vive Mejor con Impulso 2020, 1,500.00 m2, Suministro y colocación de cubierta a base de sistema térmico Maxitherm P-4, de 4 mm de espesor, aislamiento de poliestireno MAXI P4 AD 17, barrera de vapor RUV 200, cubierta superior e inferior lámina P-4, estructura de soporte a base de monten C cal. 14 sección 4"x2", letrero informativo de obra. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega de techos | Techos Municipales se entregaron el día 15 de marzo de  2021, para el cierre oficial | Entrega de programa de Techo digno, cierre del programa municipal 2020, 1,125 m2, Suministro y colocación de cubierta a base de sistema térmico Maxitherm P-4, de 4 mm de espesor, aislamiento de poliestireno MAXI P4 AD 17, barrera de vapor RUV 200, cubierta superior e inferior lámina P-4, estructura de soporte a base de monten C cal.  14 sección 4"x2", letrero informativo de obra. |
| COORDINACIÓN DE LA MUJER |  | |
| Develación de monumento | 01/11/2020 | Con la finalidad de visibilizar la violencia de genero el H. Ayuntamiento se une a esta causa con una acción de sensibilización al instalar el monumento que simboliza públicamente un compromiso activo contra este tipo de violencia cuyo origen se encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres y la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres; se instala en la alameda Melchor Ocampo para hacer observada por toda la ciudadanía. |
| Taller de masculinidades | Todo el año de octubre 2020 hasta fecha | La reeducación en hombres es reducir la violencia en contra de la mujer, mediante la inclusión del hombre en la lucha por la igualdad de género, y que sea este un actor más activo en la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer. |
| Atención legal y psicológica | Todo el año de octubre 2020 hasta fecha | Apoyo psicológico y acompañamiento legal en casos de denuncia por violencia de género en todas sus modalidades: casos de violación, de violencia física, violencia cibernética, institucional y violencia patrimonial. Se han atendido a 380 mujeres con un impacto de 1,520 personas. |
| Programa “confío en ti”. | Mayo-Diciembre 2021 | 16 jefas de familia apoyadas con un proyecto productivo que impactara en el ingreso económico de 84 personas. |
| Programa “de la mano contigo” | Agosto- Septiembre 2021 | 30 usuarias de la coordinación municipal para las mujeres con apoyo económico para acrecentar o iniciar un pequeño negocio para aumentar la entrada económica a ese hogar mejorando la situación familiar. Con un impacto de 120 personas beneficiada. |
| Programa “medidas compensatorias” | Agosto-Diciembre 2021 | 25 hogares beneficiados con apoyo económico para solventar situaciones de vulnerabilidad promoviendo situaciones de equidad e igualdad de oportunidades, a partir de la atención de las necesidades concretas de los grupos en desventaja social, como una alternativa para aminorar las adversidades. |
| COMUNICACIÓN SOCIAL |  | |
| Todas las actividades se registran en la página web oficial del municipio: https://transparencia.sanluisdelapaz-gto.com.mx/  donde las personas encuentran información detallada sobre los trámites y servicios ofertados por las dependencias de la  Administración. | Octubre 2020 - Agosto 2021 | A través de la plataforma Facebook en la página ‘San Luis De La Paz’ se difunde diariamente la actividad del Ayuntamiento y las direcciones, realizándose en promedio 5 publicaciones por día, lo que significa que hasta el momento existen un aproximado de 5040 publicaciones sobre el trabajo de la actual administración. Estas publicaciones colaboran en gran medida en la tarea de tener una ciudadanía informada, pues las redes sociales en la actualidad una de las principales herramientas de difusión entre las personas, si bien es cierto no es la única, pero a la par de los diversos medios de comunicación, se han convertido en una forma eficaz de acercar información a la población. |
| Ahora bien, conscientes de la relevancia que tienen los medios digitales en este tiempo, se materializa el proyecto “TV San Luis”,  un canal institucional destinado a transmitir de manera semanal lo más destacado del trabajo del gobierno local a través del noticiero ‘Objetivo San Luis’. | Octubre 2020 - Agosto 2021 | El noticiero inició sus transmisiones el 7 de noviembre de 2019, y continúa vigente hasta el momento con transmisiones todos los viernes a las 17:00 horas, presentando las secciones de noticias, deportes, clima, entrevista, “Mujeres que inspiran” (enfocada a reconocer la labor social, laboral, económica de las mujeres) y recientemente “Jaque recomienda” (lo más sobresaliente de carteleras de cine y plataformas de internet para cada fin de semana). |
| Derivado de la pandemia sanitaria generada por el COVID-19, surge el programa ‘Cultura hasta tu casa’ a través del cual, en conjunto con la dirección de Cultura y Recreación | Octubre 2020 - Agosto 2021 | se llevó a los hogares de las familias ludovicenses presentaciones de grupos musicales, obras de teatro, bailables y exposiciones de artistas locales, con la finalidad de generar contenido de entretenimiento durante el confinamiento voluntario. Esta programación concluyó transmisiones en diciembre de 2020 |
| La población infantil representa uno de los sectores prioritarios en San Luis de la Paz, por ello se puso en marcha el programa  ‘Ludo Amigos’ | Octubre 2020 - Agosto 2021 | que tiene como finalidad que los niños conozcan, aprendan y fomenten valores, cultura e historia por medio de divertidas historias contadas por sus personajes: Chino, Wicho y Pazita; durante algunas programaciones se han invitado niños ludovicenses con la finalidad de interactuar con ellos y hacerlos partícipes de esta gran aventura, actualmente este programa sigue saliendo al aire con transmisiones los todos los sábados. |
| A fin de llegar a la población ludovicense de nuestras comunidades y mantenerles informados, se puso en marcha el  programa “Radio Objetivo San Luis” que se emitió semanalmente todos los lunes a través de la sintonía 92.5 de la radiodifusora La Mejor. | Octubre 2020 - Agosto 2021 | “Radio Objetivo San Luis”, a partir del 9 de agosto de 2021 cambió su formato y comenzó su transmisión online desde las plataformas digitales de TV San Luis, donde cada lunes a partir de las 13:00 horas llevan hasta los ludovicenses la información más relevante de las acciones que realiza la administración municipal, esto con las secciones  Cerca de Ti, De la Mano Contigo, La Gente Opina, ¿En qué te puedo servir? y El Reporte. |
| Con la finalidad de contribuir en la atracción del turismo en nuestro municipio y contribuir en la reactivación económica, se  creó el programa “Explora” | Octubre 2020 - Agosto 2021 | mediante el cual se presentaron cada jueves, a las 19:00 horas, recorridos y destinos turísticos, así como hoteles y restaurantes, principalmente de Mineral de Pozos, Pueblo Mágico. |
| Programa “Planeta Jóven” | 4 de Agosto de 2021 | Sabemos que, derivado de la pandemia, a nivel mundial se produjo una crisis que afectó especialmente al sector económico; es por ello, que el 4 de agosto de 2021 surge el programa “Planeta Joven”, en el que con un formato de frescura y diversión, jóvenes ludovicenses dan a conocer, en las plataformas digitales de Tv San Luis, los comercios locales cada miércoles en punto de las 19:00 horas |
| Por otra parte, se concretaron convenios con medios de comunicación locales y de la zona a fin de dar difusión a los  trabajos de la Administración; | 4 de Agosto de 2021 | con ello periódico Tu voz actualiza cada semana su portada con los banners y la nota más sobresaliente enviada por esta coordinación; en el semanario Noreste se cuentan con dos espacios para publicación por cada edición y en la radio local La Mejor 92.5 se emiten 5 spots cada 15 días, 3 de ellos en horario estelar dentro del noticiero. |
| DESARROLLO ECONOMICO |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Realización de 04 cuatro cursos en materia de capacitación para el trabajo. | Del 26-Octubre-2020 al 31 Diciembre-2020 | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico, se llevó a cabo la celebración de un convenio de colaboración en materia de capacitación entre el Municipio y el IECA Plantel San Luis de la Paz, Guanajuato, con el que se desarrollaron 04 cursos: Ventas creativas, Manejo higiénico de los alimentos, Corte y confección módulo I y Maquillaje módulo I; para fomentar el autoempleo, la calidad de vida, tanto en las guarderías como al interior de las familias pertenecientes al Municipio y diversas comunidades, expidiéndose constancias con validez oficial de capacitación a aquellos participantes que cumplieron con los requisitos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los cursos impartidos. |
| Entrega de Equipamiento Productivo del Programa En Marcha, "  Mi Tienda al 100" a comerciantes | Entrega de equipamiento 19/01/2021 | La Dirección de Desarrollo Económico, mediante convenio con la SDES apoyaron a 16 personas con Equipamientos Productivos de diversos sectores económicos. (06 de alimentos, 02 salones de belleza, 01 pastelería, 01 taller mecánico, 01 carpintería, 01 panadería, 01 carnicería, 01 postrería, 01 de mermelada y licor artesanal y 01 nevería) estando estos beneficiarios 09 en la zona urbana y 07 en comunidades. |
| Entrega Carritos Nueva Modalidad del Programa En Marcha | Entrega de carritos 19/01/2021 | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico se gestionó con la SDES y se entregaron 19 Carritos Nueva Modalidad para venta de alimentos a 19 miembros de la  "Asociación de Comerciantes del Jardín San Luis Rey" de San Luis de la Paz, Guanajuato. |
| Entrega Carritos Nueva Modalidad del Programa En Marcha | Se inició proceso de solicitud el  26/01/2021, aún por definirse fecha de entrega, esto por ser en su totalidad aportación Estatal y ellos determinan la fecha. | Por conducto de la Dirección de Desarrollo Económico se gestionó con la SDES para que el Municipio de San Luis de la Paz, Gto., participe con Gobierno del Estado para beneficiar la entrega de 11 Carritos Nueva Modalidad para venta de alimentos, 06 beneficiados de la zona urbana y 05 de comunidades. |
| Entrega de Equipamientos Productivos del Programa Mi Plaza a comerciantes | Se inició proceso de solicitud el  07/04/2021, aún por definirse fecha de entrega, esto por ser en su totalidad aportación Estatal y ellos determinan la fecha. | Por conducto de la Dirección de Desarrollo Económico se gestionó con la SDES para que el Municipio de San Luis de la Paz, Gto., participe con Gobierno del Estado para beneficiar con Equipamientos Productivos a 11 comerciantes pertenecientes a  "Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo de San Luis de la Paz A.C." |
| Proyecto Ejecutivo de propuesta de rehabilitación del Mercado Hidalgo y Construcción de Plaza en Colonia Magisterial (Atención a Centros de Abasto Social) | Se entregó propuesta el  30/06/2021, al ser programa  Estatal entra para análisis de viabilidad y aprobación para el ejercicio fiscal 2022, sin fecha de resolución. | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico se proponen los proyectos de rehabilitación de Mercado Hidalgo y la construcción de una plaza en la colonia Magisterial para beneficiar a los "Comerciantes Unidos del Tianguis Avenida Ferrocarril San Luis de la Paz A.C." |
| Entrega de Equipamientos Productivos del Programa Mi Plaza | Se inició proceso de solicitud el  21/07/2021, aún por definirse fecha de entrega, esto por ser en su totalidad aportación Estatal y ellos determinan la fecha. | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico se gestionó con la SDES para que el Municipio de San Luis de la Paz, Gto., participe con Gobierno del Estado para beneficiar con Equipamiento Productivo a 07 comerciantes de la Asociación "Comerciantes Unidos del Tianguis avenida Ferrocarril San Luis de la Paz A.C." |
| Entrega de equipamiento del Programa "Emprendimiento y  Reactivación Económica" | 28/06/2021 | La Dirección de Desarrollo Económico a través del programa "Emprendimiento y Reactivación Económica" entregó equipamiento productivo a 72 familias para sus negocios. |
| Entrega de equipamiento del Programa "Fortalecimiento a la  Reactivación Económica" | 28/06/2021 | La Dirección de Desarrollo Económico a través del programa "Fortalecimiento a la reactivación económica", entregó equipamiento productivo a 7 familias para sus negocios. |
| Entrega de equipamiento del Programa "Equipamiento a Centros de Acondicionamiento Físico" | 01/01/2021 | La Dirección de Desarrollo Económico a través del programa "Equipamiento a Centros de Acondicionamiento Físico" entregó equipamiento productivo a 11 centros de acondicionamiento físico con el fin de mejorar el servicio que utilizan como fuente de trabajo y salud. |
| Entrega de equipamiento del Programa "Modernización en Equipamientos de Tecnología para Ventas" | 01/01/2021 | La Dirección de Desarrollo Económico a través del programa "Modernización en Equipos de Tecnologías de la Información para ventas" entregó equipamiento a 40 negocios con el fin de mejorar las herramientas de servicio para modernizar su forma de cobro. |
| Entrega de equipamiento del Programa "Lunes Cerca de Ti" | 01/12/2020 | La Dirección de Desarrollo Económico a través del programa "Lunes Cerca de Ti" entregó equipamiento a 19 familias para emprender o fortalecer su negocio que eran vinculadas a través de los lunes cerca de ti. |
| Entrega de equipamiento del Programa "Confío en Ti" | Enero-Indefinido | La Dirección de Desarrollo Económico mediante un convenio de colaboración con la SDES y el Municipio de San Luis de la Paz, Gto., gestiona para entregar equipamiento a 05 negocios para el fortalecimiento e impulso de su negocio a través de equipos que se ven relacionados con su producción. |
| Entrega de Equipamiento del Programa "Yo Emprendo" | Octubre 2020- diciembre 2020 | La Dirección de Desarrollo Económico gestionó con la Coordinación Regional de Empleo de Gobierno del Estado beneficiar a 09 negocios para el Fortalecimiento de los mismo a través de un convenio de proyectos elaborados por la UTNG., de las comunidades  Derramadero Segundo, Pozos, Covadonga, Los Dolores y Cabecera Municipal. |
| Bolsa de Trabajo, (colocación de buscadores de empleo en empresas) | Período comprendido del 01 de  Octubre de 2020 al 31 de julio de 2021 | Por medio de la Coordinación al Empleo, la Dirección de Desarrollo Económico logró colocar a 1,365 personas en empleos formales de los cuales 778 son hombres y 587 son mujeres. |
| Orientación para trámites y servicios empresariales | Período comprendido del 01 de  Octubre de 2020 al 31 de julio de 2021 | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico se logró apoyar con un total 367 trámites de servicios empresariales, entre los que se destacan la presentación de declaraciones fiscales a los contribuyentes de Régimen de Incorporación Fiscal. |
| Apoyo para la regulación de la situación fiscal de los comercios fijos y semifijos. | Período comprendido del 01 de  Octubre de 2020 al 31 de julio de 2021 | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico se logró apoyar con un total 76 trámites para la regulación de la situación fiscal de los comercios fijos y semifijos del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. |
| Entrega Créditos Fondos Guanajuato | Octubre 2020 - julio 2021 | Por medio de la Dirección de Desarrollo Económico y a través de Fondos Guanajuato, se entregaron 52 créditos, que suma la cantidad de $2,2 millones de pesos de créditos autorizados. |
| Gestión de Distintivo Marca Gto. | Octubre 2020 - julio 2021 | A través de la Dirección de Desarrollo Económico se gestionó con SDES el seguimiento a las empresas de diversos Sectores Económicos para obtener 09 Distintivos Marca Gto., cumpliendo los requisitos de manera correcta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se reactivó a 57 músicos ludovicenses, mediante el Programa de  "Reactivación Económica" | Diciembre 2020- enero 2021 | La Dirección de Desarrollo Económico, por medio del Programa Municipal de Reactivación Económica, apoyó a 57 músicos afectados por la Pandemia ocasionada por el Virus COV-19, mediante un apoyo económico equivalente a $2,000.00 pesos a cada músico beneficiado. |
| AGROPECUARIO |  | |
| Entrega de semilla de maíz para 90 hectáreas de cultivo de riego. | De octubre 2020 - octubre 2021 | Con motivo de incrementar la producción pecuaria en comunidades se entregaron un total de 180 bultos a 20 personas beneficiando en 7 comunidades. |
| Colocación de cintilla en 112.5 hectáreas de cultivo. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Eficientar el uso adecuado del agua en la producción agrícola para un mayor rendimiento en la cosecha se entregaron 450 rollos y 338 coples beneficiando a 25 personas en 17 comunidades. |
| Entrega a cada beneficiado de 45 pacas de 25 kilogramos. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Aumentar la productividad de las unidades de producción pecuaria con la entrega total de 11,880 pacas beneficiando a 264 personas en 94 comunidades |
| Apoyo económico a productores ante siniestros agroalimentarios. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Fomentar el uso del seguro en las actividades de las unidades de producción con la entrega total de 501 seguros agroalimentarios beneficiando a 501 personas en 18 comunidades. |
| Entrega de semilla de avena forrajera para 525.50 hectáreas de cultivo. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Mejorar la alimentación pecuaria para incrementar el ingresos económico de las familias beneficiando a 132 personas con un total de 42.04 toneladas. |
| Entrega de 197 paquetes para la extracción de miel. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Impulsar la producción y comercialización de miel se entregaron un total de 197 cámaras de cría y 394 alzas beneficiando a 15 personas en 10 comunidades. |
| Compra de picadoras de maguey y forraje en verde con toma de fuerza al tractor. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Disminuir costo en la producción alimentaria del ganado con la entrega de 13 picadoras beneficiando a 13 personas en 12 comunidades. |
| Adquisición de 6 cultivadoras de nueve timones, 5 cuchillas terracería y 7 subsuelo de tres puntas. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Modernizar la maquinaria para mejorar los procesos en la producción agrícola con la entrega de 30 implementos beneficiando a 18 personas en 15 comunidades. |
| Entrega de cuatro pacas de 400 kilogramos por beneficiario. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Aumentar la productividad de las unidades de producción pecuaria entregando 1,000 pacas beneficiando a 250 personas. |
| Plantación de árboles de nuez en 10 hectáreas. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Fomentar el desarrollo sustentable en la producción de núez con la entrega de 1440 nogales beneficiando a 11 personas de 9 comunidades. |
| Mejoramiento y ampliación de 18 obras de mampostería. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Con el objetivo de captar y almacenar agua pluvial se entregaron 68.5 toneladas de cemento beneficiando a 18 personas de 7 comunidades. |
| Plantación de maguey en 20 hectáreas. | De octubre 2020 a octubre 2021 | Impulsar la producción mezcalera con la entrega de 25,000 hijuelos de maguey beneficiando a 12 personas de 11 comunidades. |
| Adquisición de ganado puro | De octubre 2020 a octubre 2021 | Incrementar y establecer una mayor calidad en la producción pecuaria beneficiando a 30 personas |
| TURISTICO |  | |
| Lanzamiento video promocional de la Ruta del Mezcal | 16/10/2020 | Con el objetivo de impulsar esta bebida artesanal y fortalecer la denominación de origen |
| Instalación de letrero volumétrico de San Luis de la Paz | 11/12/2020 | Colocación de letras monumentales en sitio estratégico para atracción de turistas, visitantes y público en general.eforzando la identidad del Municipio. |
| Noche de campamento con trova en vivo, Vergel de Bernalejo | 17 de octubre de 2020 | Actividad realizada en coordinación con la Comunidad Vergel de Bernalejo, para apoyar el turismo rural con un concepto de música y paseos |
| Taller de Mesa Segura | 26/10/2020 | Con el objetivo de aumentar la profesionalización de los prestadores de servicio turístico y así mejorar la atención al comensal |
| Taller de Primeros Auxilios Vergel de Bernalejo | 19/11/2020 | Para capacitar a los actores en el turismo de la Comunidad Vergel de Bernalejo y así brindar un servicio más seguro al visitante |
| Entrega de Distintivos Guanajuato Sano | 13/11/2020 | Con el objetivo de hacer frente a la pandemia causada por COVID 19, se buscó capacitar y fomentar el uso de prácticas recomendadas por la Secretaría de Salud, generando más de 50 empresas con dicho distintivo |
| Entrega de stands de Guías de Turistas | 21/11/2020 | Se realiza la entrega de módulos de información turística a cinco operadoras turísticas, con el fin de mejorar la imagen y facilitar el acceso a la información y guía a los visitantes de nuestro Pueblo Mágico |
| Segunda edición de Tianguis de Pueblos Mágicos | 09/12/2020 | De manera digital se llevó a cabo el 2do Tianguis de Pueblos Mágicos con la participación de los 132 Pueblos Mágicos de México. Participando Mineral de Pozos para promoción de las actividades de Mineral de Pozos |
| Decoración navideña Mineral de Pozos | 13/12/2020 | Con el objetivo de brindar una imagen de temporada propicia para fotografías postales se realizó la decoración navideña de una de las principales calles de Mineral de Pozos, así como el Jardín Principal y la Plaza Zaragoza |
| Firma convenio para oficina enlace del Consejo Regulador del  Mezcal en Pozos | 22/04/2021 | Fortalecer la Ruta del Mezcal, mejorando la comunicación y gestión de trámites al  disminuir tiempos y recursos a las personas de nuestro municipio y de la región |
| Iluminación de letrero de Mineral de Pozos | 03/07/2021 | Instalación de base metálica con iluminación para empotrar letrero Turístico de la Plaza Zaragoza |
| Participación de Mineral de Pozos en el Primer Encuentro de  Pueblos Mágicos de Guanajuato | 10/07/2021 | Participación de artesanos, productores, cocineros tradicionales y muestra cultural de nuestro Pueblo Mágico generando una derrama económica de $26,030 |
| Participación de Mineral de Pozos en el Primer Encuentro de  Pueblos Mágicos en Zacatecas | 17/07/2021 | Participación de artesanos y muestra cultural en el encuentro de Pueblos Mágicos de  Zacatecas donde se generó una derrama económica de 10 mil pesos |
| Decoración de calle Leandro Valle de Mineral de Pozos | 14/07/2021 | Con el objetivo de potencializar la calle Leandro Valle como un atractivo turístico y como parte de las estrategias para la reactivación económica |
| Entrega de material de Pueblos Mágicos | 25/06/2021 | Con el objetivo de promocionar los 6 Pueblos Mágicos del Estado y como parte de la reactivación económica del Sector Turístico se realizó la entrega de material impreso a los Prestadores de Servicios Turísticos del municipio y a Presidencia Municipal. |
| Presentación de Estudio de vocaciones y Segmentos Turísticos | 09/07/2021 | Se llevó a cabo en la Secretaria de Turismo una mesa de trabajo con el Secretario de Turismo y demás destinos turísticos del Estado para poder definir en coordinación con una consultoría los segmentos que debemos explotar en nuestro municipio |
| Apoyo a Primer Feria Ecoturística del Mezcal | 18/07/2021 | Fortalecer la Ruta del Mezcal, a través de eventos que promuevan las marcas de productores locales |
| Instalación de Señalética en San José de Jofre | 15/06/2021 | Fortalecimiento del Turísmo Rural |
| Capacitation a Policía Turística |  | Con el objetivo de preparar al personal de la Policía Turística de Mineral de Pozos se llevan a cabo recorridos turísticos y cursos de cultura turística para poder brindar un servicio de calidad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taller de Cultura Turística a Prestadores de Servicios Turísticos | 14/06/2021 | Curso a Prestadores de Servicios Turísticos con el objetivo de comprender la importancia de brindar Hospitalidad para la obtención de clientes satisfechos. |
| Taller de trata de Personas y Explotación Infantil en el Sector  Turístico | 24/06/2021 | Desarrollar acciones que contribuyan a la modificación de actitudes de los actores sociales del turismo mediante la creación de herramientas que garanticen que la actividad turística sea respetuosa, comprometida y de beneficio para las poblaciones locales. |
| Taller de Primeros Auxilios a PST de recorridos a caballo | 02/08/2021 | El participante desarrollará habilidades y conocimiento básicos para atender situaciones de urgencia elementales, que le permitan intervenir ante cualquier accidente en el  Desarrollo de la actividad Turística. |
| Diseño páginas web Mineral de Pozos-San Luis de la Paz | 10/08/2021 | Como parte de los requisitos para la permanencia de Mineral de Pozos |
| DESARROLLO URBANO |  | |
| Apertura de la vía pública para la ampliación de red de agua | 25/05/2020 | Apertura de la vía publica para la ampliación de red de agua |
| Dictamen de congruencia del desarrollo en Condominio  "Catania" | 15/09/2020 | Dictamen de congruencia del desarrollo en Condominio "Catania" |
| Permiso de Venta del Fraccionamiento Camino real | 28/09/2020 | Permiso de Venta del Fraccionamiento Camino real |
| permiso de traza del Desarrollo en Condominio Catania | 07/10/2020 | permiso de traza del Desarrollo en Condominio Catania |
| Licencia de Urbanización del Desarrollo En Condominio Catania | 06/11/2020 | Licencia de Urbanización del Desarrollo En Condominio Catania |
| permiso de venta del Desarrollo en Condominio Catania | 05/12/2020 | permiso de venta del Desarrollo en Condominio Catania |
| Constancia de alineamiento y número oficial para 681 lotes en el  Desarrollo en condominio Catania | 05/12/2020 | Constancia de alineamiento y número oficial para 681 lotes en el Desarrollo en condominio Catania |
| Permiso de Construcción de 242 viviendas en condominio | 05/01/2021 | Permiso de Construcción de 242 viviendas en condominio |
| Licencia de Urbanización, Fraccionamiento Rinconada los Pinos | 24/02/2021 | Licencia de Urbanización, Fraccionamiento Rinconada los Pinos |
| Permiso de Uso de Suelo Fraccionamiento Mixto Turín | 04/03/2021 | Permiso de Uso de Suelo Fraccionamiento Mixto Turín |
| Permiso de Construcción de 54 viviendas en Desarrollo En  Condominio Catania | 08/03/2021 | Permiso de Construcción de 54 viviendas en Desarrollo En Condominio Catania |
| Renovación de Licencia de Construcción, segunda etapa Santa  Monica | 27/02/2021 | Renovación de Licencia de Construcción, segunda etapa Santa Mónica |
| Constancia de Terminación de Obra, Desarrollo en Condominio  Catania | 08/03/2021 | Constancia de Terminación de Obra, Desarrollo en Condominio Catania |
| Permiso de uso de Suelo Fraccionamiento los Laureles | 13/04/2021 | Permiso de uso de Suelo Fraccionamiento los Laureles |
| Dictamen de Congruencia Fraccionamiento los Laureles | 13/04/2021 | Dictamen de Congruencia Fraccionamiento los Laureles |
| Permiso de Uso de Suelo Fraccionamiento Presidentes | 13/04/2021 | Permiso de Uso de Suelo Fraccionamiento Presidentes |
| Dictamen de Congruencia Fraccionamiento Presidentes | 16/04/2021 | Dictamen de Congruencia Fraccionamiento Presidentes |
| Renovación de Licencia de Urbanización Fraccionamiento El  Capricho | 05/05/2021 | Renovación de Licencia de Urbanización Fraccionamiento El Capricho |
| Permiso de Uso de Suelo, Tienda de Autoservicio | 13/05/2021 | Permiso de Uso de Suelo, Tienda de Autoservicio |
| Terminación de obra blanca Fraccionamiento santa Mónica Segunda Etapa | 18/05/2021 | Terminación de obra blanca Fraccionamiento santa Mónica Segunda Etapa |
| Permiso de Traza Fraccionamiento Los Laureles | 19/05/2021 | Permiso de Traza Fraccionamiento Los Laureles |
| Dictamen de Congruencia Fraccionamiento Mixto Turín | 26/04/2020 | Dictamen de Congruencia Fraccionamiento Mixto Turín |
| Permiso de Traza Fraccionamiento Mixto Presidentes | 31/05/2021 | Permiso de Traza Fraccionamiento Mixto Presidentes |
| Constancia de alineamiento y numero oficiales del Fraccionamiento Ramblas, Club Campestre | 03/06/2021 | Constancia de alineamiento y numero oficiales del Fraccionamiento Ramblas, Club  Campestre |
| Permiso de Traza Fraccionamiento Mixto Turín | 07/06/2021 | Permiso de Traza Fraccionamiento Mixto Turín |
| permiso de venta Fraccionamiento Rinconada los pinos | 12/07/2021 | Permiso de venta Fraccionamiento Rinconada los pinos |
| permiso de uso de suelo departamentos en calle Camargo | 27/07/2021 | Permiso de uso de suelo departamentos en calle Camargo |
| Análisis para la autorización de construcción | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Realizamos inspecciones para el análisis y autorización de construcción y expedimos 394 permisos de construcción |
| Determinación y asignación de números oficiales | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Realizamos inspecciones físicas para la asignación del número oficial, y expedimos 640 números oficiales |
| Determinación para constancias de Terminación de Obra | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Realizamos inspecciones físicas para la expedición de 33 Constancias de Terminación de Obra |
| Determinación para la expedición de permisos de colocación de anuncios publicitarios | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Realizamos inspecciones para el análisis y autorización de 38 permisos de Colocación de Anuncios Publicitarios |
| Determinación de factibilidades | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Analizamos de acuerdo a el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento  Ecológico Territorial y expedimos 79 constancias de factibilidad |
| Estudios de usos de suelo | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Análisis y Expedición, de acuerdo a el Programa de Desarrollo Urbano y de  Ordenamiento Ecológico Territorial, 203 Permisos de Usos de Suelo |
| Determinación y autorización de permisos de división | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Realizamos inspecciones físicas, se analizó la información para la autorización y expedimos 515 permisos de división |
| Determinación y autorización de licencias de operación | Del 1 de septiembre del 2020 al 30 de julio de 2021 | Analizamos, de acuerdo a el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento  Ecológico Territorial y expedimos 55 licencias de operación |
| Reglamento de Imagen Urbana para el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. | Publicado el 07 de mayo del año 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. | Reglamento de Imagen Urbana para el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. |
| Reglamento de Construcción para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. | Publicado el 09 de julio del año 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. | Reglamento de Construcción para el Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. |
| Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial de San Luis de la Paz, Gto. 2020 - 2045. | En proceso de publicación en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. | Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento EcológicoTerritorial de San  Luis de la Paz, Gto. 2020 - 2045. |
| Reglamento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento EcológicoTerritorial de San Luis de la Paz, Gto. | En proceso de publicación en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. | Reglamento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento  EcológicoTerritorial de San Luis de la Paz, Gto. |
| REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO  PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. | En proceso de publicación en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. | REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalación de Empresa Agrícola Zarattini S.A. de C.V., dedicada a los Invernaderos Hidropónicos en el municipio con un área aproximada de terreno de 4,416,560.35 m2. | En proceso de autorización de trámites ante la Dirección de  Desarrollo Urbano y cumplimiento ante la Secretaria de Medio Ambiente y  Ordenamiento Territorial de Guanajuato. | Instalación de Empresa Agrícola Zarattini S.A. de C.V., dedicada a los Invernaderos Hidropónicos en el municipio con un área aproximada de terreno de 4,416,560.35 m2. |
| Construcción de un Aeródromo Civil de Uso privada por la  Empresa Agrícola Zarattini S.A. de C.V. con un área para la instalación de 28, 000.00 m2., dentro del área de los Invernaderos Hidropónicos. | En proceso de autorización de trámites ante la Dirección de  Desarrollo Urbano y cumplimiento ante la SEMARNAT, ASEA Y S.C.T. | Construcción de un Aeródromo Civil de Uso privada por la Empresa Agrícola Zarattini S.A. de C.V. con un área para la instalación de 28, 000.00 m2., dentro del área de los Invernaderos Hidropónicos. |
| Colocación de nomenclaturas en la comunidad de Fracciones de Lourdes con una entrega de 56 placas (tercera etapa) | 10 febrero de 2021 | Colocación de nomenclaturas en la comunidad de Fracciones de Lourdes con una entrega de 56 placas (tercera etapa) |
| PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE |  | |
| Videos de concientización ambientales | 19 de noviembre del 2020 | El propósito de realizar videos de concientización es para promover el cuidado de las mascotas evitar abandonos y maltrato animal, así como dar información a la ciudadanía de temas de bienestar animal al igual promover el cuidado del medio ambiente. Se realizaron 6 platicas en diferentes comunidades y por medio de la página oficial de  Facebook se realizaron 31 platicas virtuales. |
| Campaña de reciclaje cambia tu papel por bolsa ecológica | 27 de noviembre del 2020 | El objetivo a esta campaña es generar el hábito del reciclaje y la reducción de materiales de un solo uso, intercambiando papel por bolsas ecológicas, se intercambiaron 200 piezas a la ciudadanía en general. |
| Campaña de limpieza y reforestación prados colonia central con comerciantes | 04 de diciembre 2020 | La imagen urbana, la salud y la convivencia en espacios públicos es vital para el desenvolvimiento y recreación de las personas al limpiar su espacio y arborizarlo se fomenta el cuidado a la salud humana además del cuidado al medio ambiente, específicamente en zonas concurridas, como la central del municipio, se plantaron 15 arbolitos de especie clavo. |
| Campaña de adopciones | 11 de diciembre 2020 y 12 de febrero del 2021 | Las campañas de adopción se llevan a cabo para fomentar el cuidado y respeto de los animales domésticos que son encontrados en situación de calle y rescatados por el Centro de Control Animal, generándoles una segunda oportunidad en un hogar donde se les brinde cuidados, y mucho cariño, en este año les dieron una mejor vida a 43 caninos. |
| Donación de combustóleo al sector ladrillero | 26 de Enero del 2021 | Se donó combustible con la finalidad de hacer pruebas de quema de ladrillo, para para conocer su rendimiento y con ello continuar con la regularización del sector ladrillero, para la prueba fueron beneficiaros 5 hornos para la prueba. |
| Inauguración arranque del centro de control animal | 22 de Febrero del 2021 | El edificio brindara servicios para animales domésticos del municipio en su primera etapa se podrán realizar campañas de esterilización para perros, gatos machos y hembras en horarios de oficina, de igual forma se seguirán atendiendo reportes de maltrato, resguardo de perros agresivos, todo aquel reporte que genere alguna molestia sobre la ciudadanía. |
| Inauguración jardines polinizadores | 26 de febrero del 2021 | Como municipio perteneciente a la zona noreste, nos vemos beneficiados con el paso de la Mariposa Monarca, la cual emigra desde Canadá y hasta Michoacán Con el objetivo de crear fuentes de alimento para insectos y animales polinizadores y con ellos fomentar el equilibrio ecológico en el municipio.se beneficiaron 34 familias ludo vicense. |
| Campaña de Esterilización | 16,17,18 y 23 de marzo del 2021 | Las campañas de esterilización son realizadas para erradicar la propagación de fauna nociva llamada canino y felinos en las calles del municipio, fomentando la responsabilidad de no reproducir nuestras mascotas sin saber cuál será el destino de los cachorros de las mismas en este año se esterilizaron 74 perros y 26 gatos. |
| Evento Mi tierra es primero | 19 de marzo del 2021 | Evento en el cual hubo una participación activa de la ciudadanía se donaron árboles, se promocionaron productos ecológicos y se escucharon distintos foros de temas ambientales y caninos de importancia para la región, siendo esta la primera etapa de promisión cultural ambiental en el municipio, se realizó vía virtual y se donaron 150 árboles de diferentes especies. |
| Donación de arboles | 19 de marzo del 2021 | La donación de árboles se hace con el objetivo de que los y las habitantes del municipio se familiaricen con la responsabilidad ambiental, para así conservar y mejorar la salud del medio ambiente y del municipio, además de fomentar el cuidado e importancia de especies nativas del municipio. Se donó la cantidad de 3170 árboles nativos . |
| Arranque de campaña de reforestación de árboles | 26 de marzo del 2021 | La donación de árboles en estancias y espacios públicos se realizó con el objetivo de promover la importancia del cuidado colectivo para tener un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los ludovicenses, se beneficiaron 15 estancias. |
| Campaña de desparasitación | 22 de Abril del 2021 | Las campañas de desparasitación se brindan para evitar propagación de parásitos que generan enfermedades en los animales y pudieran transmitirse al ser humano fueron 54 caninos quienes recibieron la desparasitación. |
| Entrega de quemadores Sector ladrillero | 29 de Junio del 2021 | A través de la implementación de nueva tecnología se realizó una entrega de 35 quemadores a diferentes productores que conforman el sector ladrillero con la finalidad de utilizar combustibles más amigables con el medio ambiente, reducir las emisiones contaminantes y así mejorar el entorno de las comunidades que conforman este sector y el municipio. |
| Arborización sector ladrillero | 06 de Agosto del 2021 | Se ha realizado la arborización del sector ladrillero con la finalidad de mitigar los impactos ambientales generados por la producción del ladrillo, se beneficiaran 35 sectores ladrilleros. |
| JAPASP |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potabilizadora | 25/06/2020 | * La Junta Municipal de Agua Potable de San Luis de la Paz (JAPASP) realizo un estudio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) hace dos años, dando como resultado la remoción de manganeso presente en el agua que se estaba extrayendo de la presa. * Se determinó que se requería una base filtrante que retuviera el manganeso soluble mediante una reacción oxidante usando agua clorada. * La empresa SAAVI Energía realizo el compromiso de evaluar medios filtrantes para resolver en conjunto con JAPASP el desabasto y la mejora en la calidad del agua potable a la ciudad, con resultados exitosos. * La planta potabilizadora situada en la Presa de Vaqueros debe procesar el agua proveniente de la presa del mismo nombre. * Hace dos años la falta de lluvia provocó que bajarán los niveles de la presa, concentrándose los valores de hierro y manganeso ocasionando que estuvieran fuera de los límites permitidos por la NOM-127-SSA1-1994. * Para poder procesar esta agua se requería mayor tiempo de sedimentación o reposo, esto ocasionaba que el flujo de agua potable se minimizará y se dosificará por horas a las diferentes zonas de la ciudad lo cual se reflejó como escases.   A partir del 25 de junio del presente año se da por concluida la implementación en el cambio del medio filtrante en el proceso que se le realiza al agua extraída de la presa "Paso de Vaqueros", se remplazó la arena sílica y antracita por el mineral llamado zeolita, todo esto derivado a la situación descrita de hace dos años, al haberse presentado altos niveles de manganeso en el agua, lo cual causo esa coloración de tono café, que además generó una producción escasa e intermitente, ahora con este nuevo mineral se logró mitigar dicha presencia en el agua, logrando mantener una producción y distribución continua al municipio. Donde la calidad del agua es excelente. |
| Salitrera de Guadalupe | 01/03/2021 | Colocación de válvula de expulsión y admisión de aire para eficiencia de llegada de agua. |
| El Pozo | 01/02/2021 | Entrega de tinaco de rotoplas de 10 mil litros para colocación en base elevada para mejorar distribución. |
| El Palmarito | 01/02/2021 | Línea de conducción de 1.6 km directa del depósito a la comunidad sin colocación de tomas. |
| Cerrito de Garibaldi | 01/04/2021 | Colocación de válvulas de compuerta para seccionamiento de distribución de agua en la comunidad. |
| Santana y Lobos | 01/04/2021 | Línea de conducción de 270 metros para ampliación de red en zona |
| Los Plátanos | 01/05/2021 | Entrega de 2 tinacos rotoplas de 10 mil litros |
| Jofre | 01/07/2021 | Restauración y acondicionamiento de línea de conducción |
| INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRA |  | |
| Circuito Camino De La Plata | 18/12/2020 | Rastreo y revestimiento aislado |
| Cerro Blanco - Camino De La Plata | 25/12/2020 | Rastreo y revestimiento aislado |
| Buena Vista Iii | 31/12/2020 | Revestimiento |
| La Ciénega - Cofradía - Mesa Del Pueblo | 25/03/2021 | Rastreo y revestimiento aislado |
| Circuito San José Del Carmen El Cascarero (Ejido San Luis) -  Taranda | 30/04/2021 | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| Soledad Del Monte | 06/05/2021 | Revestimiento |
| El Pedregal | 21/05/2021 | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| Santa Teresita (Suspendido 03/06/21) | En proceso | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| Rancho Nuevo | 06/08/2021 | Revestimiento |
| La Luz De Lourdes - Estación De Lourdes | 27/11/2020 | Rastreo y conformación de camino |
| Estación De Lourdes - Catalanes | 24/12/2020 | Rastreo y conformación de camino |
| Circuito E.C. 57 - Patrocinio - Palos Altos - Los Remedios Primer  Etapa | 31/12/2020 | Rastreo y conformación de camino |
| Circuito E.C. 57 - Patrocinio - Palos Altos - Los Remedios - La  Florida - La Esquina - El Charco - El Paredón - Santana Y Lobos - La Huerta (Suspendido El Charco 13/04/21) | 13/04/2021 | Rastreo y revestimiento aislado |
| La Florida | 25/03/2021 | Rastreo y revestimiento aislado |
| Terreros De La Concepción | 23/04/2021 | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| Cruz De Guerrero | 27/04/2021 | Rastreo y conformación |
| Campo De Béisbol | 28/04/2021 | Rastreo y conformación |
| La Escobilla | 31/05/2021 | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| Rancho Nuevo (Las Trojes) | EN PROCESO | Rastreo, conformación y revestimiento de camino |
| La Cantera - San José Del Corcovado - Puerto De Matancillas -  Santa Rosa De Ochoa - Negritas - Las Palomas - Vergel De Guadalupe (Suspendido 01/06/21) | En proceso | Rastreo y revestimiento aislado |
| Jofre - Chupadero | 17/05/2021 | Rastreo y revestimiento aislado |
| Soledad El Chivato - E.C. 57 | 23/10/2020 | Bacheo con carpeta asfáltica |
| E.C. 57 - El Charco - Fracciones De Lourdes | 18/09/2020 | Bacheo con carpeta asfáltica |
| San José De Ríos - Fracciones De Lourdes | 18/09/2020 | Bacheo con carpeta asfáltica |
| San Antonio De Las Tejas | 29/07/2020 | Bacheo con carpeta asfáltica |
| San Isidro - La Vaseada (Suspendido 04/02/21) | EN PROCESO | Bacheo con carpeta asfáltica |
| La Luz De Lourdes | 17/05/2021 | Bacheo con carpeta asfáltica |
| Libramiento Sur Poniente | En proceso | Bacheo con carpeta asfáltica |
| San Luis De La Paz - E.C. 57 | 17/05/2021 en proceso | Bacheo con carpeta asfáltica |
| SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |  | |
| Apertura de fosas jardineras en panteón siglo xxi | De octubre 2020 a la actualidad | Se han efectuado la excavación de 254 fosas jardineras que sirven para la inhumación de cuerpos en el panteón SIGLO XXI, en el panteón de cabecera municipal se realizaron 48 gavetas. |
| Cremaciones en panteón siglo XXI | De enero 2021 a junio 2021 | Se han realizado 184 cremaciones de enero a junio de 2021 en las cuales se han gastado 22,840.6 litros de gas que representa un gasto económico de 217,225.77 (Doscientos diecisiete mil doscientos veinte y cinco pesos), en las cuales se ha generado de manera precisa y adecuada. |
| Rehabilitación de más de 60% de áreas verdes | De octubre 2020 a la actualidad | Se ha realizado la rehabilitación de más del 60% de parques y áreas verdes de la cabecera y localidad de Mineral de Pozos, la cual ha consistido en pinta de áreas, rehabilitación de alumbrado público, poda de prados, rehabilitación de infraestructura, etc. cabe mencionar la contratación de personas para empleo temporal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Servicio de jardinería en árboles de diversas áreas | De enero 2021 a julio 2021 | Servicio de jardinería y poda de árboles en Luis H. Ducoing: Se derribaron árboles los cuales se encontraban con una altura no ideal para el área que ocupaban. Servicio de poda, derribe y jardinería al lienzo charro de San Luis de la Paz: se realizaron los derribes de árboles los cuales le daban una muy mala imagen al lugar, al igual que se apodaron algunos para darle una mayor vista al lugar.  Servicio de jardinería sobre la carretera 110 San Luis - Dolores: Se realizó el servicio de jardinería en la carretera 110 San Luis - Dolores el cual se contrató para darle una mejor vista a la entrada al municipio. Calle niños Héroes: Se realizó la poda de árboles en la vía pública. |
| Mantenimiento preventivo al horno crematorio | De 17 de Diciembre 2020 al 14de mayo 2021 | Debido al exceso de trabajo se dio mantenimiento y compra de piezas las cuales le hacían falta y con ello dejar que el horno pudiera dar un mejor funcionamiento, al igual que se cambió la camilla, el filtro, la mira la cual estaba estrellada y las aspas de la licuadora. |
| Cobertura de recolección del 90.6 | Diariamente | El servicio tiene una cobertura del 78.4% para el servicio de recolección por acera, que sumando el servicio de recolección por contenedor se ofrece un 82% de cobertura, atendiendo 155 localidades y la cabecera municipal. |
| Atención a reportes de alumbrado público | Diariamente | Se ha realizado la atención al 54% de los reportes en materia de alumbrado público. |
| Mantenimiento al relleno sanitario "Corazón de Jesús" | Periódicamente | Se surtieron 67.50 viajes de gravilla, para el recubrimiento de residuos del relleno sanitario "Sagrado corazón de Jesús". Se surtieron 70 viajes de gravilla, para el recubrimiento de residuos del relleno sanitario "Sagrado Corazón de Jesús" a efecto de cubrir los residuos sólidos urbanos. Se realizaron 3 jornadas de limpieza en los alrededores del sitio evitando la proliferación de residuos y afectación a otros predios y carretera 110 aledaños, se limpió un total de 2.98 km y 112 m2. |
| Rehabilitación del alumbrado público de mega poste | De 6 de julio de 2021 | Se instalaron 8 reflectores de LED de 300 wats en el mega poste carretera 110 San Luis de la Paz - Dolores Hidalgo. |
| Rehabilitación del alumbrado público en boulevar san isidro | De diciembre 2020 | Se realizó la colocación de 22 luminarias smartbright led de 45 w con un gasto total de $49,803.44 ,en el boulevar san isidro para la mejor iluminación y vista para los ciudadanos de ese sector y así mismo puedan tener un tránsito adecuado y tranquilo al pasar por esas calles beneficiadas. |
| Nuevo relleno sanitario | Administración 2018-2021 a la | La actual administración 2018-2021,tiene como uno de sus principales ejes de gobierno |
| RASTRO MUNICIPAL |  | |
| Planta de tratamiento de agua | 03/05/2021 | Operativa en todas sus funciones $2,400,000 |
| Bascula de canales | 30/01/2021 | Bascula nueva de riel para el pesaje de canales $ 45,000 |
| Fumigaciones y control de plagas | 01/01/2021 | Proceso mensual para mantener la inocuidad del edificio de Rastro Municipal |
| Sanitizacion | 01/01/2021 | Lavado del edificio con espuma clorada 2 veces por semana |
| TESORERIA MUNICIPAL |  | |
| 12% aumento en impuestos. | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | Se obtuvo un aumento del 12% en el ingreso de los impuestos municipales en comparación a lo presupuestado. |
| Ingresos Municipales | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | Recaudación del monto total de $ 227,016,997.38 de los cuales corresponde a:  Ingresos propios por la cantidad de $ 37,445, 076.17 Impuestos $ 25,056,247.72  Derechos $ 6,580,762.31  Productos $ 3,670,402.99  Aprovechamiento $ 2,137,663.15 Participaciones Estatales $ 89,235,146.21 Aportaciones Federales:  FAIS $ 51,585,905.00  FORTAMUN $ 48,750.870.00 |
| Información recurso ramo 33 presentada ante la SHCP. | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | Se dio cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal en informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la plataforma del Sistema de los Recursos Federales Transferidos, el gasto federalizado en ejecución de los recursos Ramo 33 (FAIS y FORTAMUN). |
| Finanzas Publicas Sanas | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | A pesar del recorte en los recursos federales y estatales a nuestro municipio, se logró cumplir con la operatividad y los programas presentados en el Plan de Gobierno sacando adelante los compromisos sin necesidad de adquirir deuda. |
| Auditorias ejecutadas. (Cerradas) | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | La ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato) realizo al Municipio de San Luis de la Paz las siguientes auditorias:  Auditoria de Obra pública ejercicio fiscal 2018 y 2019.  Auditoria de Cuenta Publica ejercicio fiscal 2019.  Auditoria de planeación ejercicio fiscal 2020 y enero a junio 2021. |
| Auditorias en ejecucion. (Abiertas) | 01 de enero al 10 de agosto de  2021 | Auditoria de Desempeño ejercicio fiscal 2020.  Auditoria de Obra Pública ejercicio fiscal 2020.  Auditoria de Cuenta Publica ejercicio fiscal 2020. |
| CONTROL PATRIMONIAL Y ASUNTOS HACENDARIOS |  | |
| Deschatarrización | 15/06/2021 | Se realiza la deschatarrización de muebles y electrónicos que se encontraban dados de baja debido a que ya no estaban en buenas condiciones y solo representaban basura para el municipio, todo conforme al reglamento y con una empresa certificada para realizar la destrucción de dichos bienes |
| Digitalización de Documentos | 01/05/2021 | Se Hace una base de datos de todas las escrituras, concesiones y facturas con que esta oficina cuenta, con la finalidad de salvaguardar esta información ya que son documentos oficiales y se debe tener cuidado con el manejo de los mismos, ahora se cuenta con una nube para tener esta información siempre disponible. |
| Vehiculos en Situación de Chatarra | 01/02/2021 | Se trabaja realiza un censo de cuantas unidades se encuentran en situación de chatarra, y arroja un total de 132 unidades, se procede a relazar el trámite para poder realizar la baja de todas las unidades, y posterior a eso se busca a una empresa que realice un avaluó de las unidades para poder determinar cuál es su costo, nos encontramos en la parte final que es realizar una subasta pública de todo el lote de estos vehículos. |
| FISCALIZACIÓN |  | |
| Regularización de comerciantes de Plaza el Refugio | 03/ agosto de 2020 | Se lleva a cabo la regularización de 124 comerciantes semifijos ubicados en las planchas de Plaza el Refugio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participación proyecto denominado Mercado Seguro | 18 de noviembre de 2020 | Se participó en conjunto con distinta áreas de la administración para llevar a cabo la denominación de mercado Seguro en el Mercado Miguel Hidalgo. |
| Inspección a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas | octubre 2020 a marzo 2021 | Se realizaron 116 visitas a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, para verificar que cumplan con licencia de bebidas alcohólicas. |
| Participación con Gobierno del Estado en convenio de colaboración | octubre 2020 a julio 2021 | Se trabaja en coordinación con Gobierno del Estado, mediante convenio de colaboración para llevar a cabo la entrega de cartas invitación a contribuyentes omisos en sus pagos de servicio de hospedaje, como licencia en materia de alcoholes. |
| Otorgamiento de permisos a comerciantes semifijos | octubre 2020 a julio 2021 | Se otorgan 950 permisos a comerciantes semifijos, en diferentes zonas de cabecera  municipal, y plaza del Refugio para que lleven a cabo la actividad comercial |
| Reunión con consejeros | octubre 2020 a julio 2021 | Se llevan a cabo reuniones con consejeros de comercio para analizar las acciones a realizar en conjunto |
| CATASTRO Y PREDIAL |  | |
| Recaudación | Octubre-diciembre 2021 | 2721445.4 |
| Recaudación | Enero a 12 de agosto 2021 | 25521076.88 |
| Total de la recaudación | Octubre - 12 de agosto 2021 | 28242522.28 |
| Traslados de dominio | Octubre-diciembre 2020 | 398 |
| Traslados de dominio | Enero a 12 de agosto 2021 | 1216 |
| Total de traslados | Octubre - 12 de agosto 2021 | 1614 |
| Avalúos fiscales | Octubre-diciembre 2020 | 1096 |
| Avalúos fiscales | Enero a 12 de agosto 2021 | 2372 |
| Total de avalúos fiscales | Octubre - 12 de agosto 2021 | 3468 |
| Claves catastrales | Octubre-diciembre 2021 | 75 |
| Claves catastrales | Enero a 12 de agosto 2021 | 273 |
| Claves catastrales | Octubre - 12 de agosto 2021 | 348 |
| Avalúos catastrales vencidos | Enero-diciembre 2021 | Se han realizado 860 y se pretende realizar 2200 |
| Notificación avalúos catastrales vencidos | Julio a 12 de agosto 2021 | 786 |
| Requerimiento de pago |  | 5824 |
| Solicitudes de investigaciones por oficio | Octubre-diciembre 2020 | 19 solicitudes recibidas de octubre a diciembre de 2020. Entre certificados de no  adeudo, investigaciones de registro y no registro de predios, investigaciones en general |
| Solicitudes de investigaciones por oficio | Enero a 12 de agosto 2021 | 231 solicitudes recibidas de enero a 12 de agosto entre certificados de no adeudo, investigaciones de registro y no registro de predios, investigaciones en general. |
| UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN |  | |
| Publicación del PMDUOET | 13 de agosto del 2021 | Se publica en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el Programa Municipal de  Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial |
| Conformación del Comité de Información de Estadística y Geográfica del Municipio de San Luis de la Paz | 23 de julio del 2021 | el Comité de Información de Estadística y Geográfica se encarga de la generación y actualización de la información de cada una de las áreas o unidades administrativas en función estadística y geográfica de la administración pública. |
| Se dio por terminado la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal | 30 de abril del 2021 | Se verifico en línea las evidencias mostradas por parte de la presidencia municipal de los  8 módulos de la guía consultiva de desarrollo Municipal. Los resultados fueron: indicadores: 19 óptimos 35 en proceso, 7 no disponible, 11 no medible y 60 en rezago. |
| Se dieron 72 reuniones virtuales de los Consejos Consultivos  Ciudadanos | del 01 de noviembre del 2020 al 31 de julio del 2021 | Se da la participación de los ciudadanos en reuniones mensuales de los 12 Consejos Consultivos Ciudadanos que tiene el municipio, para que la dependencia les informe sobre las actividades realizadas dentro de la dirección. |
| Se llevó a cabo los Censos de Gobierno Municipal | del 16 de abril al 01 de junio del  2021 | Se participó en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones  Territoriales de la Ciudad de México 2021 |
| Actualización del SIMUPLAN | del 22 de julio del 2021 a la fecha. | Conjunto articulado de relaciones funcionales, que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de otras instancias de gobierno, a fin de efectuar acciones de común acuerdo. |
| Se llevó a cabo 2 reuniones del COPLADEM | El día 16 de diciembre del 2020 y el día 8 de marzo del 2021 | Donde participa en el proceso de elaboración de los instrumentos municipales de planeación |
| OFICIALÍA MAYOR |  |  |
| El Oficial Mayor realizó apoyos con traslado y vales de combustible a la ciudadanía en general del Municipio de San Luis de la Paz, Gto., para trasladarse a diversas instituciones hospitalarias en el Estado y fuera de el, comparado con el promedio de año pasado:  Comparativo:  Oct 2019 - Oct 2020= 453 personas beneficiadas  Oct 2020 - Oct 2021= 629 personas beneficiadas  Porcentaje del incremento de apoyos es del 38.85%. | 10/10/2021 | Con estas acciones se ha logrado beneficiar directamente a 629 personas que requerían trasladarse a citas médicas, rehabilitación y tratamientos de enfermedades crónicas e indirectamente beneficiado a más de 2,516 personas ya que esto beneficia en la economía de las familias a quien se ha apoyado. |
| Implementación de Sistema para optimizar las actividades de los Departamentos de:   * RRHH * Control de mantenimiento de edificios públicos * Almacén * Compras * Servicios Generales * mantenimiento del Parque Vehicular (revista vehicular) - y Control de Parque Vehicular (entrada y salida de las unidades) | 05/08/2021 | Se adquirió el sistema para un mejor control y agilizar procesos en las áreas de Oficialía  Mayor, con el fin de poder llevar a la Administración a la Transformación e Innovación  Digital. |
| Implementación de la aplicación mediante el código QR en el Departamento de:  - Servicios Generales (cargas de combustible) | 02/08/2021 | Llevar un mejor control del abastecimiento de combustible en las Dependencias y/o Direcciones de la Administración Publica Municipal para el buen funcionamiento y desempeño de las mismas. |
| CONTRALORIA MUNICIPAL |  |  |
|  | 01/06/2021 | Reuniones con la Sesión Plenaria de la Alianza de Contralores Estado- Municipio se asistió a 1 de manera virtual y 1 de forma presencial |
|  | Enero-Agosto 21 | Reunión Regional de la Alianza de Contralores Estado- Municipio, se asisitió a 4 reuniones en forma virtual y 4 reuniones de forma presencial. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Publicación del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal | 26/01/2021 | Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el día 26 de enero de 2021, dejando obsoleto y abrogado el Reglamento anterior. |
| Creación de 3 Reglamentos más | Enero- Agosto 21 | Entre los cuales destacan el Reglamento de Entrega- Recepción del Municipio de San  Luis de la Paz, El Manual de Control Interno, Reglamento de Designación del Nuevo  Contralor Municipal y Conformación del Consejo Municipal de Participación. |
| Colaboración en la creación de la Revista "Vínculos" |  | Participación dentro del grupo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Fiscalización, en la creación de la revista "vínculos", la cual tendrá su primera edición el 24 de agosto del año en curso. |
|  | Enero- Agosto 21 | Reunión del Sistema Estatal de Fiscalización las cuales fueron 4 reuniones de forma virtual y 4 reuniones de forma presencial. |
| Auditoria Gubernamental |  |  |
|  | Fecha de inico: 01 de julio de 2021 | Descripción : Auditoria integral a la dirección de Desarrollo Urbano |
| Contraloría Social |  |  |
| Programa de borderia 2020 y 2021 beneficiando a varias comunidades. | 12/07/2021 | Durante la ejecución del programa de Borderia se realizaron visitas con personal de Desarrollo Agropecuario y el SDAyR, esto para verificar se cumpla con el convenio entre el Municipio y la Secretaria así como el calendario de ejecución adjunto al contrato. |
| Declaraciones patrimoniales 2021. | 01 de mayo de 2021 | Durante el mes de mayo conforme a la Ley Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato, se hace la notificación para subir la información de la declaración patrimonial a la plataforma estatal DECLARANET en la cual se encuentra en  un 80% (888 servidores públicos cumplieron )en la recepción de información |
| Programa premio municipal al deporte del 2020 "Eloy Sánchez" y becas únicas 2020. | 01 de noviembre 2020 | Se realizó la revisión del expediente y la entrega de los recursos económicos, encontrando solo observaciones administrativas las cuales fueron solventadas a la brevedad. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle Rábano (tramo de calle Chícharo a calle Ejote) colonia La Espiga, San Luis de la Paz, Gto. 2da etapa”. | 01 de julio de 2020 a 28 de septiembre de 2020 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle Lechuga (tramo de calle Cebada a calle Chícharo) colonia La Espiga, San Luis de la Paz, Gto. 2da. Etapa”. | 01 de julio de 2020 a 27 de noviembre de2020 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "ampliación de red eléctrica en carretera San Luis de la Paz-Victoria comunidad La Ciénega. | 01 de julio de 2020 a 29 de agosto de 2020 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "rehabilitación de camino principal en la comunidad de La Escondida del cad. Km 0+000 al km 0+333 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 01 de julio de 2020 a 29 de agosto de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "rehabilitación de camino principal en la comunidad de Labor de Gamboa del cad. Km 0+000 al km 0+200 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “rehabilitación de camino principal en la comunidad de La Cruz del cad. Km  0+000 al km 0+300 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.” | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "rehabilitación de camino principal en la comunidad Pozo Blanco del cad. Km 0+000 al km 0+340 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 15 de julio de 2020 a 12 de septiembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "rehabilitación de camino principal en la comunidad La Providencia (La providencia del Salitre) del cad0+000 al 1+000 en el municipio de  San Luis de la Paz, Gto | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "rehabilitación de camino principal en la comunidad de La Onza del cad. Km 0+000 al km 1+000 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 20 de julio de 2020 a 17 de septiembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “pavimentación de calle 24 de febrero en comunidad el Tepetate (primera etapa)” en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 20 de julio de 2020 a 11 de octubre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “restauración y rescate de “foro cultural” antiguo abasto de Mineral de Pozos, 4ta etapa del municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “pavimentación de 22,000 m2 con doble riego de sello en la localidad Agua Zarca núcleo agrario Manzanares, municipio de San Luis de la Paz, Gto.  Segunda etapa”. | 20 de julio de 2020 a 17 de septiembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de carretera Chupadero – Mesas de Jesús segunda etapa”. | 20 de julio de 2020 a 17 de septiembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "pavimentación de calle Elote en la colonia La Espiga, municipio de San Luis de la Paz, Gto., | 24 de agosto de 2020 a 21 de noviembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “construcción de barda perimetral de video bachillerato en la localidad de Mineral de Pozos del municipio de San Luis de la Paz. Segunda etapa”. | 17 de agosto de 2020 a 15 de octubre de 2020 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle Luis Pasteur (Los Doctores) en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.” | 20 de agosto de 2020 a 17 de noviembre de 2020 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "enmallado perimetral de cancha de fut bol en la localidad La angelina, municipio de San Luis de la paz, Gto. | 2019 a 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad El Chupadero, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "pavimentación de calle 5 de mayo en la localidad la Ciénega primera etapa, del municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité  "pavimentación de calle Prolongación Renovación, colonia Benito Juárez, San Luis de la Paz, tercera etapa. | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "pavimentación de calle Vicente Guerrero en la comunidad de Ejido de Santa Ana y Lobos (Fracciones de Lourdes) segunda etapa, localidad de Ejido Santa Ana y Lobos (Fracciones de Lourdes) municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “pavimentación de calle Niño Artillero y calle Carrillo Puerto 1ª. etapa, colonia Insurgentes”, en la localidad de San Luis de la Paz, Gto. | 2019 a 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “construcción de gavetas en el panteón municipal San Nicolás del Carmen 2da etapa”. | 2019 a 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “techo digno en las localidades: Misión de  Chichimecas, Las Pilas, San Pedro de la Cruz, Ejido San Luis, El Pringón y san isidro” | 2019 a 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “rehabilitación plaza San Luisito segunda etapa”, en San Luis de la Paz, Gto. | 01 de noviembre 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité "construcción de drenaje sanitario en la localidad de San Nicolás del Carmen 2da etapa" | 01 de diciembre de 2020 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de sistema de red hidráulica en la comunidad de Mesa de Escalante, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de centro comunitario en la localidad El Jardín, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de techumbre para cancha en escuela primaria Francisco I Madero en la localidad de Vergel de Guadalupe, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de techumbre en patio de escuela primaria rural Maestro Lauro Aguirre, localidad El Sauz, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de escalinatas de la Santa Cruz, col. Lázaro Cárdenas, municipio de San Luis de la Paz (primera etapa). | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| supervisión de la obra "construcción de parque y centro de control canino municipal, en cabecera municipal, municipio de San Luis de la paz, Gto. Primera etapa. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "rehabilitación de líneas de distribución en la localidad de Valle de Guadalupe, municipio de San Luis de la Paz, segunda etapa. | 22 de marzo de 2021 a 20 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supervisión de la obra "construcción de tanque de almacenamiento de agua, en la localidad de San Isidrito, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de red de drenaje sanitario en comunidad de San Rafael de Fátima, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | 08 de marzo de 2021 a 06 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de cancha deportiva de frontón" en colonia La Montañita, cabecera municipal, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | 15 de febrero de 2021 a 15 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de gavetas en panteón municipal, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. tercera etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Derramadero Segundo (Infiernillo), municipio de San Luis de la Paz, Gto. Segunda etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de centro comunitario en la localidad de San Antonio de las Tejas, municipio de San Luis de la Paz, Gto, primera etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de tanque de almacenamiento de agua, en la localidad de el Boludo, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "pavimentación de calle Guanajuato, comunidad San Ignacio, municipio de San Luis de la Paz, Gto.  Primera etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "pavimentación de calle Doroteo Arango, colonia Panorámica, cabecera municipal, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Segunda etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "pavimentación de calle 24 de febrero, comunidad El Tepetate, municipio de San Luis de la Paz, Gto.  Segunda etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "rehabilitación de puente vehicular en la comunidad de Santiaguillo, municipio de San Luis de la Paz, Gto.  Primera etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "construcción de red de drenaje en comunidad Jardines del Alba, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Segunda etapa. | 01 de marzo de 2021 a 29 de abril de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle avenida Vista Hermosa, cabecera municipal, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa”. | 08 de marzo de 2021 a 06 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "equipamiento y electrificación en pozo profundo en el sistema de Los Dolores. | 10 de marzo de 2021 a 07 de junio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “rehabilitación de Lienzo Charro municipal, cabecera municipal, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa”. | 22 de marzo de 2021 a 20 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supervisión de la obra "pavimentación de calle Morena, col. San Isidro cabecera municipal. (2da etapa). | 29 de marzo de 2021 a 07 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "ampliación de electrificación en calle principal de la localidad del Toreador de en medio municipio de San Luis de la Paz, Gto. | 29 de marzo de 2021 a 07 de mayo de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “construcción de drenaje sanitario para la comunidad de Covadonga municipio San Luis de la Paz, primera etapa”. | 10 de mayo de 2021 a 23 de junio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "ampliación del sistema integral de agua potable (primera etapa) para beneficiar a las localidades de  Misión Chichimecas y Paso Colorado en el municipio de San Luis de la paz, Gto. | 17 de mayo de 2021 a 13 de septiembre de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle Ignacio Zaragoza, comunidad San Antonio Primero, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa”. | 03 de mayo de 2021 a 01 de julio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “equipamiento y electrificación de pozo profundo en sistema de Palos Altos” | 17 de mayo de 2021 a 16 de julio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle San Celso y calle Priv. San Celso, col. San Isidro, cabecera municipal municipio de San Luis de la Paz, Gto. Segunda etapa”. | 24 de mayo de 2021 a 22 de julio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “rehabilitación de tanque elevado 30 m3 en la comunidad de Paso Colorado.”, | 24 de mayo de 2021 a 22 de julio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “construcción de aula de usos múltiples en la esc. Francisco Villa de la loc. de Ejido Santa Ana y Lobos  (Fracciones de Lourdes 1ra etapa)” | 31 de mayo de 2021 a 29 de julio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “pavimentación de calle Río Moctezuma col. La Esperanza cabecera municipal (2da. Etapa)”. | 07 de junio de 2021 a 05 de agosto de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra “proyecto ejecutivo para línea de conducción y red de distribución de agua en la localidad del  Palmarito, municipio San Luis de la Paz, Gto” | 07 de junio de 2021 a 05 de agosto de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra "5ta. Etapa del rescate del foro cultural antiguo abasto (construcción de concha acústica)”. | 07 de junio de 2021 a 03 de diciembre de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “rehabilitación de camino rural labor de gamboa (2da etapa)” | 07 de junio de 2021 a 04 de octubre de 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Supervisión de la obra y conformación de comité “rehabilitación de camino rural San Ernesto (1ra etapa)”. | 07 de junio de 2021 a 04 de octubre de 2021 | Se realiza la conformación del comité COCOSOP para su participación en la supervisión de la obra la cual fueron beneficiados, se realizan las visitas en conjunto de los integrantes del comité COCOSOP en la supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| supervisión de la obra “construcción de red de drenaje sanitario  y planta de tratamiento (R.A.F.A.) En la comunidad de Puerto  Blanco, San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa” | 01 de junio de 2021 | Durante la ejecución de la obra se realizan las visitas de supervisión y ejecución conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la dirección de Infraestructura Municipal y Obras públicas, así como la atención a las quejas o dudas de los beneficiarios directos o indirectos, se realizan reuniones con el supervisor de IMO así como con el contratista para detalles detectados en la misma. |
| Obras Públicas | 2019 a 2021 | La supervisión de 63 obras de IMO , cabe mencionar que durante la ejecución de cada obra se realizan entre 15 y 30 revisiones físicas por obra esto dependiendo del calendario de ejecución de la misma. |
| Programas Desarrollo Agropecuario | 2019 a 2021 | Durante la ejecución del programa de Borderia se realizaron visitas con personal de Desarrollo Agropecuario y el SDAyR, esto para verificar se cumpla con el convenio entre el Municipio y la Secretaria así como el calendario de ejecución adjunto al contrato. |
| Programas COMUDE | 2019 a 2021 | Se realizó la revisión del expediente y la entrega de los recursos económicos, encontrando solo observaciones administrativas las cuales fueron solventadas a la brevedad. |
| Auditoria Organismos Descentralizdos |  |  |
| Apoyo en la supervisión del programa “Alimentario DIF” del  Sistema DIF Municipal | Noviembre 2020 febrero y marzo  2021 | Se acompañó a personal del Programa a realizar las visitas en cabecera y comunidades para la entrega de insumos en los diferentes comedores comunitarios y en las diferentes escuelas donde se aplican los programas de comedores comunitarios y de desayunos. Y de igual manera se revisaron las remisiones de insumos de dicho programa y su control de almacén de los mismos |
| Revisión de los libros contables y de actas del Comité de San  Antonio Primero de agua potable | Febrero marzo 2021 | Revisión y Verificación de actos contables, así como de actas de las asambleas así como sus libros de ingresos y egresos de la comunidad periodos 1 de enero a 30 de diciembre del 2018, 2019 y 2020 |
| Revisión de los libros contables y de actas del Comité de San  Isidro y Anexa de agua potable | Abril mayo 2021 | Revisión y Verificación de actos contables, así como de actas de las asambleas así como sus libros de ingresos y egresos de la comunidad periodos 1 de enero a 30 de diciembre del 2018 2019 y 2020 |
| Se ejecutan actualmente trabajos de Auditoria en la JAPASP en las áreas de Comercial y Almacén | Agosto - octubre 2021 | Se realizó una verificación de los inventarios de los bienes dentro del Almacén así mismo la localización de los mismos que están en stock y su correcta etiqueta y ubicación de los mismos y así como el control de ingreso del material y de las ordenes de salida para la ejecución de reparación de obra o suministro dentro de  obras del sistema de agua potable y drenaje para un mejor control de los mismos  Y en cuanto a al área de comercial se verifica los convenios| realizados por parte del  usuario s y de la JAPASP  De igual manera se verifican los nuevos contratos realizados ante la JAPASP que cumplan con los requisitos de igual manera se hacen cotejamientos con los  expedientes físicos y los digitales y se corrobora en el Sistema Comercial |
| Visita a las diversas áreas de los Organismos descentralizados; Sistema DIF Municipal y Junta Municipal de Agua Potable | Cada mes | Verificar la atención prestada por estos organismos y saber sus necesidades. |
| Se realizan trabajos de revisión en la cuenta pública de DIF Y  JAPASP en el trimestre. | Octubre 2020, enero 2021, abril 2021, julio 2021 | Tener un control interno de revisión a los aspectos contables y de los recursos financieros ejercidos en el tercer trimestre del año fiscal 2020 y2021 realizando los siguientes trabajos:   * Revisión de pólizas de ingresos * Revisión de pólizas de egresos * Arqueos contables * Revisión de balances contables * Revisión de convenios y contratos |
| Revisión de obra en compañía de personal de la JAPASP | Noviembre-diciembre 2020 y mayo-junio 2021 | Se realizaron diferentes visitas a los sitios de ejecución de obra para verificar el mismo avance de la misma y calidad de los materiales y servicios contratados en las siguientes obras:  • Perforación de Pozo en comunidad los Dolores y equipamiento • Perforación de Pozo en comunidad Palos Altos y equipamiento.  . |
| Revisión de obra en ejecución en compañía de personal de contraloría social | Cada mes | Se realizaron diferentes visitas a los sitios de ejecución de obra para verificar el mismo avance de la misma y calidad de los materiales y servicios contratados |
| Revisión del Programa de bordería de mampostería de la Dirección de Desarrollo Agropecuario | Mayo - junio 2021 | Se Revisó la Entrega de material y la aplicación del mismo en la construcción de bordería con mampostería de piedra con cemento en diferentes comunidades |
| Revisión del Programa de techo digno de la Dirección de  Desarrollo Social | Diciembre 2020 y enero 2021 | Se Revisó la Entrega de material y la colocación del mismo en la construcción de techos en diferentes comunidades del Municipio y en colonias de la Cabecera Municipal |
| Control y Evaluación de Obra |  |  |
| Rehabilitación de camino principal en la comunidad de la Onza del cad. Km 0+000 al km 1+000 en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Restauración y rescate de foro cultural” antiguo abasto de Mineral de Pozos, 4ta etapa del municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Pavimentación de carretera Chupadero – Mesas de Jesús segunda etapa” | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad El Chupadero, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pavimentación de calle 5 de mayo en la localidad La Ciénega primera etapa, del municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Pavimentación de calle Vicente Guerrero en la comunidad de  Ejido de Santa Ana y Lobos (Fraccione de Lourdes) segunda etapa, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Pavimentación de calle Niño Artillero y calle Carrillo Puerto 1ª.  Etapa, colonia Insurgentes”, en la localidad de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Construcción de gavetas en el panteón municipal San Nicolás del Carmen 2da etapa”. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Rehabilitación plaza San Luisito segunda etapa”, en la localidad de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de centro comunitario en la localidad de el Jardín, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de techumbre en patio de escuela primaria rural  Maestro Lauro Aguirre, localidad El Sauz, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de Escalinatas de la Santa Cruz, col. Lázaro Cárdenas, municipio de San Luis de la Paz (primera etapa). | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de parque y centro de control canino municipal, en cabecera municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de red de drenaje sanitario en comunidad de San Rafael de Fátima, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de cancha deportiva de "frontón" en colonia La Montañita, cabecera municipio de San Luis de la Paz, Gto.  Primera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de gavetas en panteón municipal, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. Tercera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Construcción de tanque de almacenamiento de agua, en la localidad El Boludo, municipio de San Luis de la Paz, Gto. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Pavimentación de calle Guanajuato, comunidad San Ignacio, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Rehabilitación de puente vehicular en la comunidad de Santiaguillo, municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| Equipamiento y electrificación en pozo profundo en el sistema de los dolores. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Rehabilitación de Lienzo Charro municipal, cabecera municipio de San Luis de la Paz, Gto. Primera etapa”. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Pavimentación de calle San Celso y calle Priv. San Celso, col. San Isidro, cabecera municipio de San Luis de la paz, Gto. Segunda etapa.” | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| “Pavimentación de calle Río Moctezuma col. La Esperanza cabecera municipal (2da. Etapa)”. | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| 5ta. Etapa del rescate del foro cultural "antiguo abasto"  (construcción de concha acústica) | Octubre 2020 a septiembre 2020 | Revisión |
| SECREARIA DEL AYUNTAMIENTO |  | |
| Atención ciudadana. | 13/08/2021 | Expedición de 1,481 constancias (Residencia, Origen, Ciudadanía, Domicilio, Identidad) y Permisos diversos (festejos sociales, ocupación de vía pública). |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 13/08/2021 | Expedición de 107 Cartillas del Servicio Militar Nacional No Liberada. |
| 13/08/2021 | Expedición de 43 Constancias de Factibilidad, Ubicación y Condiciones del |
| 13/08/2021 | Expedición de certificado derecho de uso (mercados municipales). Siendo 11 para  Mercado Miguel Hidalgo y 22 para Mercado Benito Juárez |
| 13/08/2021 | 1,816 Audiencias por el Secretario del H. Ayuntamiento. |
| Escritos turnados a comisiones del H. Ayuntamiento. | 13/08/2021 | 16 Comisión de Seguridad Publica, Transito Y Protección Civil. |
| 13/08/2021 | 14 Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. |
| 13/08/2021 | 13 Comisión de Gobierno y Reglamentos. |
| 13/08/2021 | 1 Comisión de Salud Pública, Asistencia Social y DIF Municipal. |
| 13/08/2021 | 1 Comisión de Educación Cultura, Recreación y Deporte. |
| 13/08/2021 | 10 Comisión de Desarrollo Urbano, Regularización de Predios y Protección al Medio |
| 13/08/2021 | 1 Comisión de Servicios Públicos Municipales y Rastro. |
| 13/08/2021 | 2 Comisión de Contraloría Municipal. |
| 13/08/2021 | 7 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. |
| 13/08/2021 | 1 Comisión de Desarrollo Agropecuario. |
| Sesiones celebradas por el H. Ayuntamiento. | 13/08/2021 | 21 Sesiones Ordinarias. |
| 13/08/2021 | 18 Sesiones Extraordinarias. |
| 13/08/2021 | 1 Sesión solemnes |
| 13/08/2021 | 5 Sesiones privadas. |
|  | Total de sesiones. |
| 13/08/2021 | Acuerdos de Ayuntamiento tomados siendo 244 por Unanimidad y 56 por Mayoría. |
|  | 13/08/2021 | Logística para convocar a los integrantes del H. Ayuntamiento para la celebración de sesiones, integración y digitalización de los expedientes de las sesiones de Ayuntamiento; grabación, redacción e impresión de las sesiones de Ayuntamiento, notificación de las determinaciones del Ayuntamiento mediante la redacción y envío de acuerdos a diversas instituciones así como a instancias de gobierno de ámbito municipal, estatal y federal. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividades administrativas. | 13/08/2021 | Elaboración y seguimiento a indicadores de la Matriz del Presupuesto Basado en  Resultados (PBR). |
| 13/08/2021 | Cumplimiento de obligaciones de Transparencia mediante la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia. |
| 13/08/2021 | Trámite a las peticiones que son dirigidas al Secretario del H. Ayuntamiento siendo turnadas a distintas instancias y/o dependencias o en su caso al H. Ayuntamiento. |
| 13/08/2021 | Seguimiento y atención a la correspondencia dirigida al H. Ayuntamiento y al Secretario del H. Ayuntamiento. |
| 13/08/2021 | Carga de información al portal municipal correspondiente a las obligaciones de transparencia y transparencia proactiva. |
| 13/08/2021 | Elaboración y entrega de informes mensuales a la 16 va. Zona Militar, Sarabia Guanajuato, correspondientes a las Catillas del Servicio Militar Nacional expedidas a la ciudadanía. |
| MEJORA REGULATORIA |  | |
| Consolidación del área de Mejora Regulatoria | 01/02/2021 | Otorgamiento de Nombramiento del Encargado del Área |
| Publicación de Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de San Luis de la Paz | 12/03/2021 | Publicación de Reglamento |
| Conformación del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio | 23/07/2021 | Toma de protesta del Consejo |
| Revisión y Dictamen de 10 Diez Análisis de Impacto Regulatorio  (AIR) | 2020-2021 | Revisión y Dictamen de 10 Diez Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) |
| Revisión y Dictamen de 8 ocho Reglamentos Municipales | 2020-2021 | Revisión y Dictamen de 8 ocho Reglamentos Municipales |
| Revisión y Dictamen de 7 iniciativas de modificación de Leyes | 2020-2021 | Revisión y Dictamen de 7 iniciativas de modificación de Leyes |
| Revisión de 1 un Programa Municipal (PMPGIRSU) | 01/07/2021 | Revisión de 1 un Programa Municipal (PMPGIRSU) |
| ORGANIZACIÓN CIUDADANA |  | |
| Reuniones de delgados | Noviembre 2020- agosto 2021 | Se realizaron 9 reuniones mensuales durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, en las cuales se les hace de  conocimiento a los delegados municipales sobre las diferentes ventanillas que dan  apertura a los apoyos, o en su caso atención de las diferentes direcciones para algún reporte de las comunidades y darle una mejor atención y agilizar el trámite. |
| Cambios de delegados | Noviembre 2020- agosto 2021 | Se realizaron los cambios de delegados de las comunidades; El Duraznito y de la comunidad indígena Misión de Chichimecas. Se propusieron a delegados interinos de  las siguientes comunidades; El Palmarito, Puerto Blanco, Paso Colorado, las presentes propuestas atienden a los acuerdos de este Ayuntamiento de fecha 28 de febrero de 2019 que consta en acta 08/2019, acuerdo de fecha 21 de marzo de 2019 según acta 10/2019, así como acuerdo de fecha 07 de mayo de 2019 según acta 22/2019. |
| Entrega de juguetes y cobijas | Enero 2021- febrero 2021 | Se entregó la cantidad de 3,000 tres mil cobijas, y 8,000 ocho mil juguetes en las 604 comunidades y colonias del municipio. |
| Entrega de mingitorios, lavabos y tambos. | Noviembre 2020- agosto 2021 | Se entregó la cantidad de 1,370 piezas de las cuales fueron 370 en mingitorios, 500 lavabos y 500 tambos de basura por parte de las empresas de Cato de Cerámica S.A. de C.V. y contenedores industriales. |
| Entrega de verdura | Noviembre 2020- agosto 2021 | Se entregó la cantidad de 50,000.00 kilos en especie de verduras (verduras envasadas, jitomate, tostadas, acelgas, espinacas, lechuga, ejote, brócoli, cebolla, chile morrón.) En las 434 comunidades del municipio. Por parte de las empresas NATURA QUALITY, TOSTADAS CHARRAS, TYLOR, Empacadora PREMIUM, Empacadora JAVIER BAEZA, Empacadora ESPARRAGO Y AGRICOLA EL MILAGRO. |
| Entrega de medicamento | Noviembre 2020- agosto 2021 | Se entregó la cantidad de $1,550,108.00 (un millón quinientos cincuenta mil ciento ocho pesos con sesenta y dos centavos.) En especie de medicamento de los diferentes derivados para enfermedades comunes a las 434 comunidades del municipio. |
| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | |
| Solicitudes de Acceso a la Información Pública | 13/08/2021 | Durante el Periodo del 01 de enero de 2021 al 10 de agosto de 2021, la Unidad de  Acceso a la Información Pública, recibió la cantidad de 129 solicitudes de Acceso a la Información, hechas a través del sistema de Infomex y de la Plataforma Nacional de  Transparencia, y de las cuales se le dieron respuesta a 118 equivalente al 91.47 %, 7 siete solicitudes (5.43%) se fueron por incompetencia y orientación señalándole al  solicitante que la información que requiere no obra en esta municipalidad, 1 una  solicitud (0.78%) |
| Capaciataciónes de Derecho a la Información | 13/08/2021 | Con fecha 02 de enero de 2021 se impartió la capacitación denominada clasificación, desclasificación de la Información y prueba del daño a las unidades administrativas que conforman la administración Pública municipal de San Luis de la paz, Gto., participando los enlaces y directores. La capacitación fue impartida por el Mtro. Adrián Alcalá  Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y  Protección de Datos Personales (INAI)., El 15 de febrero se impartió la capacitación referente a la gestión de solicitudes de Derechos Arcos, 11 de marzo la capacitación de  Gobierno Abierto, el 25 de mayo de 2021 la capacitación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SISAI 2.0, El 28 de mayo de 2021 la capacitación de Circulo de  Reflexión Dialogo y Lectura por una Cultura de la Transparencia de la Región Centro-  Occidente, el 05 de agosto de 2021, la capacitación para Instalar el Secretariado Técnico para el Municipio de San Luis de la Paz, cómo forma de Gobierno abierto, el 15 de abril  de 2021, se realizó la segunda reunión de la capacitación para el llenado del formato de Excel y manejo de la carga de la Plataforma Nacional de Transparencia. |
| Gestión del Portal municipal para publicar las Obligaciones de Transparencia. | 13/08/2021 | Es de interés mencionarle que con fecha 01 de abril de 2021 se habilito el portal de internet municipal de San Luis de la Paz, dicho portal fue habilitado para publicar la  información concerniente a las obligaciones de Transparencia, para dar cumplimiento a lo que establece los artículo 25 fracción IX Y 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal municipal | 13/08/2021 | Por otra parte, es de interés de esta unidad de Acceso a la Información de San Luis de la  Paz, Guanajuato, hacerle de su conocimiento que se actualizo la información concerniente a las obligaciones de transparencia referente al primer y segundo  trimestre de 2021, dando cumplimiento a los establecido en los artículos 25,26,27,28 y  40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el articulo 24 capítulo I del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | |
| Recuperación de vehículos de Motor | Septiembre del 2020 a Julio del  2021 | Se recuperaron 7 vehículos, los cuales contaban con reporte de robo vigentes, siendo 3 de tipo Sedan, 2 tipo SUV y 2 tipo PICK UP. |
| Recuperación de motocicletas | Septiembre del 2020 a Julio del  2021 | Se recuperan 9 Motocicletas con reportes de robo, durante operativos y vigilancia en diferentes puntos de la ciudad, siendo 7 de la marca Italika y 2 de la Marca Honda. |
| Puesta a disposición de armas de fuego | Noviembre del 2020 a abril del  2021 | Se pusieron a disposición de la autoridad competente 4 armas de fuego junto con cartuchos útiles, las mismas 3 de Calibre ,22 y 1 de calibre 9 mm. |
| Recuperación de tracto camión y cajas secas | enero del 2021 a abril del 2021 | Se recuperaron 2 vehículos de tipo caja seca, las cuales contaban con reporte de robo vigentes. |
| Atención en reporte de Violencia intrafamiliar | Septiembre del 2020 a Julio del  2021 | Se dieron atención, apoyo y solución a 262 caso de violencia intrafamiliar, en los cuales se realizó la detención del reposarle y se le dio apoyo para poner sus respectivas denuncia ante el ministerio público. |
| TRANSITO, VIALIDAD Y AUTOTRANSPORTE |  | |
| Pinta de topes, exclusivos de motocicletas, microbuses | Enero y febrero de 2021 | Se realizó la pinta de topes en todas las calles de municipio. |
| Cambio de sentido de diferentes calles en mineral de pozos | Julio de 2021 | Se realizó el cambio del sentido de las calles que se encuentran alrededor de la plaza Zaragoza. |
| Cambio de estacionamiento en la calle victoria | Enero de 2021 | Se cambió la forma de estacionamiento en la calle victoria (de cordón a batería) |
| Colocación de señalamientos | Enero, febrero, marzo, junio de  2021 | Se colocaron señalamientos de prohibido estacionarse vehículos pesados, flechas donde indiquen los sentidos de la vialidad, estacionarse solo autos compactos,  prohibido estacionarse, zona de carga y descarga |
| Platicas de educación vial | Enero, febrero, marzo, junio y julio 2021 | Fueron impartidas en diferentes comunidades y colonias del municipio. |
| PROTECCIÓN CIVIL |  | |
| Incrementando la capacidad de respuesta de protección en la tención pre hospitalaria | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Realizamos 842 servicios de atención pre-hospitalaria y clínica con objeto de proteger la vida de las personas, atender y estabilizar al paciente enfermo o lesionado en el sitio del accidente o incidente, trasladándolo luego con soporte básico o avanzado a un centro asistencial.  Nuestras unidades de Protección Civil atendieron a 96 personas con probable contagio y realizaron un total de 43 traslados con pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. |
| Donación de oxígeno medicinal | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Donamos 59 vales de oxígeno medicinal para pacientes que dieron positivo al COVID-19 |
| Adquisición de ambulancia | Febrero del 2021 | Realizamos la compra de una ambulancia de Urgencias Básicas, misma es necesaria para incrementar la capacidad de respuesta en la atención pre hospitalaria y clínica que  demanda la ciudadanía. |
| Impulsando una cultura de protección civil en la población | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Protección Civil incluye entre sus actividades programas de capacitación a la población y principales localidades, cuyo objetivo es el de formar brigadas preventivas que trabajen  en actividades vinculadas a la gestión integral de riesgos de desastres con la finalidad de mejorar las competencias en temas de prevención. Por ello impartimos 14 capacitaciones en Primeros Auxilios, Combate de Incendios, Uso y Manejo del extintor a  400 personas; los elementos de esta dependencia asistieron a 4 capacitaciones en  Fisiopatología avanzada en Pacientes COVID-19, Respuesta a todos los Desastres,  Evaluación de Daños y Necesidades, Meteorología y Climatología; impartimos Taller de Primeros Auxilios y Soporte de Básico de manejo de Heridas a 4 elementos de  Seguridad Pública y 15 empleados de Servicios Municipales. |
| Visitas de inspección en materia de protección civil a inmuebles y/o negocios fijos y semifijos | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Hacemos verificaciones o inspecciones de seguridad en escuelas, guarderías, empresas, negocios pequeños, circos, eventos con afluencia de personas, inspecciones en puntos de riesgo.  Revisamos al día de hoy 21 Programas Internos de Protección Civil donde verificamos que cuenten con las medidas de seguridad necesarias según el giro de la empresa para emitirles su renovación anual. Algunos Programas Internos de Protección Civil continúan vigentes por lo que en su oportunidad se realizarán las visitas correspondientes y expedimos 81 vistos buenos para giros comerciales y continuamos verificando otros negocios de la ciudad para que cumplan con las medidas en materia de protección civil. |
| Entrega de avances mensuales del Atlas de Riesgo Municipal | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Con el Sistema Integral de Riesgos integramos y procesamos la información cartográfica y estadística a fin de obtener resultados que se traduzcan en los insumos de los programas de prevención, auxilio y restablecimiento.  Llevamos un avance del 50 por ciento en la actualización de nuestra base de datos del Atlas Municipal de Riesgos, información que remitimos a la Coordinación Ejecutiva de Protección Civil Estatal para que la ingresen a la página de internet. |
| Implementamos el Plan de Emergencias Municipal, activando los protocolos de actuación del antes, durante, después y regreso a la normalidad. | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | En Coordinación Municipal de Protección Civil elaboramos y activamos 3 Planes de  Contingencias y 7 Programas Operativos en el periodo que comprende el presente informe, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno ante las vulnerabilidades de tipo natural y antropogénicas. |
| Apoyo con resguardo durante las jornadas de vacunación | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Realizamos recorridos en los lugares donde se realizaron las cinco campañas de vacunas contra el COVID-19 (adultos mayores 60 años en adelante, adultos de 50 - 59, 40 - 49 y  30 - 39 años). Elementos de esta dependencia invitaban a los asistentes hacer uso de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. |
| Monitoreo de las clases piloto en las diferentes escuelas del municipio. | Septiembre del 2020 a 16 de agosto del 2021 | Acudimos a 15 escuelas del municipio, donde aperturaron las clases piloto así mismo revisamos que los planteles activaran su plan de emergencias contra el COVID-19 y de igual manera invitamos a los alumnos hacer uso de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JUZGADO MUNICIPAL |  |  |
| Juicios de nulidad | Septiembre - diciembre 2020 | Se presentaron 30 demandas, se dictaron 37 sentencias |
| Juicios de nulidad | Enero - agosto 2021 | Se presentaron 36 demandas, se dictaron 63 sentencias |